PARECER Nº   899   ,DE 2004.

Da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o Processo  RGL. N.º 40, de 2003.

Através do ofício  GCRMC	 nº 44/03-C , o Sr. Presidente da Primeira Câmara – Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho enviou a esta Casa cópia dos documentos relativos ao contrato firmado entre  a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e a Alternativa Serviços e Terceirização em Geral S/C Ltda, referentes ao TC – nº 2328/003/00.

Publicado o v. Acórdão de fl. 42, foi a documentação autuada e remetida à Comissão de Finanças e Orçamento. Posteriormente, foi encaminhada por esta Comissão, cota àquela Corte solicitando documentação necessária para a instrução dos autos,  que foi juntada às fls. 46 a 422.

Tratam os autos de contrato celebrado entre a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e a Alternativa Serviços e Terceirização em Geral S/C Ltda., para prestação  de serviços  de limpeza  e conservação, nas dependências e móveis do Colégio Técnico de Campinas – COTUCA da UNICAMP.

Em primeiro lugar, devemos ressaltar que  a licitação que originou o presente ajuste, tratada nos autos do TC 0071/003/96, foi considerada regular , bem como o contrato e o 1º termo aditivo constante dos autos.

Em análise o Aditivo de nº 91/96, firmado em 28/05/96, o Termo Aditivo nº 233/96, de 21/11/96,  o Termo de Concessão de Reajuste do Montante B do Contrato, o Aditivo nº 21/97, de 17/02/97, o Termo de  Concessão de Reajuste  do Montante A, formalizado em 26/08/97 e  o Aditivo  nº 210/97, de 12/11/97, além de duas autorizações de prorrogação do contrato, a primeira  até  30/11/98 e a segunda até 30/11/99.

Os órgãos técnicos do Tribunal de Contas  ao analisar os autos, posicionaram-se pela irregularidade dos atos praticados pela origem, uma vez que não observaram as exigências impostas pelas Leis nº 8666/93, nº 9.069/95 e Lei Estadual  nº 6.544/89, com relação aos dispositivos que tratam da concessão de reajuste com efeito retroativo, do não atendimento a periodicidade necessária para a prática do ato de reajuste, além da alteração de acréscimo acima de 25% permitidos pela legislação. Sendo assim, opinaram pela irregularidade dos termos e propuseram o acionamento dos incisos XV e XXVII, do artigo 2º, da Lei Estadual 709/93, por entender que as alegações apresentadas pela origem não elidiram os vícios  anotados nos termos examinados.

O Senhor Secretário Diretor-Geral  propôs o acionamento do contido nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, após  a origem ter deixado  transcorrer  o prazo de 30 dias fixado para adotar às providências necessárias ao exato cumprimento da lei.

O Senhor Conselheiro Renato Martins Costa, em sessão  de 28 de novembro de 2001, também se pronunciou pela  regularidade do termo aditivo nº 91/96 e pela irregularidade dos instrumentos relativos aos Termo Aditivo n º 233/96, Termo de Concessão de Reajuste do Montante B do Contrato, TA nº 21/97, Termo de Concessão de Reajuste do Montante A – Mão-de-obra,  a Autorização para prorrogação do contrato até 30/11/98, o Termo Aditivo nº 210/97 e a  Autorização para prorrogação do contrato até 30/11/99, propondo que fossem acionados os dispositivos constantes dos incisos XV e XXVII , do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, concedendo prazo de 60 dias para que o Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Campinas, informe àquele Tribunal as providências adotadas em função do caso.

A Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP juntou seu Recurso Ordinário, de fls. 175/181, alegando que o dissídio não se configura a em índice de reajuste, mas devia ser considerado custo que compõe o valor do contrato, que não pode ser desconsiderado.

A Primeira Câmara, em sessão de 13 de agosto de 2002, conheceu o recurso ordinário e, quanto ao mérito, pelos motivos apresentados no voto do relator , negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida.

Porém, da análise dos autos, constatamos que o contrato se encontra exaurido, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no § 1º, do artigo 33 da Carta Paulista.

Assim, manifestamos nossa concordância com a posição  adotada pelo E. Tribunal de Contas, e opinamos pela seguinte conclusão:

a - oficiar à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Púbico,  anexando cópia do relatório; e

b – arquivamento dos autos.

É o nosso parecer.

## a) ALDO DEMARCHI - Relator

Aprovado o Parecer do Relator propondo oficiar a Procuradoria Geral do Estado e o Ministério Público e arquivamento.

Sala das Comissões, em 4/5/2004

- LUIZ GONZAGA VIEIRA – Presidente

# ROBERTO ENGLER – MÁRIO REALI – VITOR SAPIENZA – ALDO DEMARCHI – LUIZ GONZAGA VIEIRA