PARECER Nº 885  , DE 2004.

DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, sobre o Processo  RGL. 4736, de 2003.

Por intermédio do ofício CGC. ARC nº 1006/2003, o Sr. Conselheiro Antonio Roque Citadini enviou a esta Casa, cópia da documentação referente aos  termos aditivos firmados em decorrência do contrato celebrado entre a Sabesp e o Consórcio Construtora OAS/ATERPA,  para a execução de estação de tratamento de esgotos do Parque Novo Mundo.

Publicado o v. Acórdão de fls. 355,  foi a documentação autuada e remetida à Comissão de Finanças e Orçamento.

Em primeiro lugar, devemos deixar claro que a licitação, o termo de contrato, bem como os termos de alteração nºs 1º, 2º, 3º e 4º  foram julgados regulares no Acórdão de 16.05.96. Em seguida, salientamos que os autos tratam dos termos  de alteração de  nºs  5º, 6º, 7º, 8º e  9º, que  estão sendo analisados neste processo.

Na seqüência,  passamos a falar sucintamente sobre os Termos de Alteração:

1º Termo  - alterou a planilha de Orçamente, Anexo I do contrato e o subitem 11.1.5 da cláusula 11 – Medições e Pagamentos;

2º Termo – alterou os marcos contratuais constantes dos itens prazos e preços;

3º Termo – incluiu preços extracontratuais, alterou  regulamentação de preços e critério de medição de preço, alterou prazo contratual e incluiu responsáveis técnicos;

4º - Termo -  incluiu preços extracontratuais;

5 º Termo -  incluiu preços extracontratuais, prorrogou prazo  contratual até 05/01/96;

6º  Termo - prorrogou o prazo contratual até 05/03/96;

7º Termo – prorrogou o prazo contratual até 30/04/96;

8º Termo – prorrogou o prazo contratual até 19/07/96;

9º  Termo – aditar o valor de R$ 311.000,00 correspondente a 1,23% do valor  contratual.

Após análise da Chefe de Fiscalização Financeira do Tribunal de Contas esta  solicitou a Sabesp  que fosse encaminhado o termo de recebimento da obra e  esclarecimentos acerca dos pagamentos realizados após o término do contrato, nos termos do artigo 113 da Lei Federal nº 8666/93, com as alterações posteriores.

Posteriormente, a Unidade de Economia se manifestou e entendeu  ter sido irregular a repactuação feita pela Sabesp, que causou um prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 8.075.745,64. Por este motivo, assinou prazo para que a origem se manifestasse, nos termos do inciso XIII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93.

A origem trouxe aos autos suas razões de defesa e alega que o valor correto a ser ressarcido pela Contratada é de R$ 6.889.727,75, além  de informar que este valor está sendo contestado na Justiça e que o processo encontra-se em fase de Apelação, trazendo ainda outras explicações  a respeito da conversão feita, que foram encaminhas, novamente, a Unidade de Economia para análise.

Ao examinar os autos a Unidade Econômica constatou que o valor utilizado na  incorreta repactuação foi de R$ 18.392.144,96, e não os R$ 17.362.089,04  como informado pela origem,  e que gostaria de ver materializada esta parcela no 10º termo aditivo, que não se oficializou, uma vez que a contratada  se recusou assiná-lo persistindo assim a situação anteriormente citada. Concluiu, desta forma, pela irregularidade da repactuação, aplicando a regra prevista nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93.

A Unidade Jurídica se manifestou pela regularidade do 5º, 6º 7º e 8º termos de alteração contratual e pela irregularidade do 9º termo e alteração contratual, datado de 18/07/96.

A E. Segunda Câmara, no acórdão de fls. 353 considerou irregulares os Termos Aditivos e o Demonstrativo de Cálculos,  aplicando  o disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar n.º 709/93, além de proceder aos oficiamentos  necessários.

A Companhia Energética de São Paulo - CESP apresentou  Recurso Ordinário.

O E. Tribunal Pleno, em sessão de 26 de março de 2003,   conheceu o recurso ordinário e,  quanto ao mérito, tendo em vista as razões expostas no voto do Relator juntado aos autos,  negou-lhe provimento, mantendo na íntegra o v. acórdão recorrido.

Porém, da análise dos autos, constatamos que o contrato se encontra exaurido, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no § 1º, do artigo 33 da Carta Paulista.

Assim, manifestamos nossa concordância com a posição  adotada pelo E. Tribunal de Contas, e opinamos pela seguinte conclusão:

a - oficiar à Procuradoria Geral do Estado anexando cópia dos autos; e

b – arquivamento dos autos.

É o nosso parecer.

- VITOR SAPIENZA -  Relator

Aprovado o parecer relator propondo oficiar a Procuradoria Geral do Estado e arquivamento.

Sala das Comissões, em 4/5/2004

- Luiz Gonzaga Vieira – Presidente

Aldo Demarchi – Roberto Engler – Vitor Sapienza – Mário Reali – Luiz Gonzaga Vieira.