PARECER Nº  1025 , DE 2004.

Da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o Processo  RGL. N.º 41, de 2003.

Através do ofício  GCRMC 044/2003, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou a esta Casa cópia dos documentos relativos ao contrato,  celebrado em 01 de dezembro de 1995, entre a UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas e a Alternativa Serviços e Terceirização em Geral S/C Ltda.

Publicado o v. Acórdão de fls. 42,  foi a documentação autuada e remetida à Comissão de Finanças e Orçamento. Posteriormente,  foi encaminhada por nós cota àquela Corte, solicitando documentação necessária para a instrução dos autos,  que foi juntada às fls. 46 a 372.

Tratam os autos de termo aditivo ao contrato nº. 503/95, firmado entre a UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas e a Alternativa Serviços e Terceirização em Geral S/C Ltda., objetivando a prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências e móveis do Instituto de Geociências - IG.

Em primeiro lugar, devemos ressaltar que o ajuste foi precedido de licitação, nos moldes da legislação em vigor, tendo 24 interessados e 15 proponentes, tendo sido adjudicado ao proponente habilitado pelo critério do menor preço.

O contrato foi firmado em 01/12/95 pelo prazo de 12 meses, prorrogável automaticamente por períodos iguais e sucessivos até o limite máximo da legislação.

A Unidade Jurídica a Chefia da ATJ , SDG e a Douta PFE pronunciaram-se pela irregularidade do Termo Aditivo, devido às falhas nos seguintes aspectos: efeito financeiro retroativo; repasse para o contratado do percentual deferido pelo dissídio coletivo da categoria, reajustando o valor pactuado; repasse para o ajustado de percentual referente a antecipação salarial; alteração no número de funcionários utilizados na limpeza; modificação do objeto com a inclusão de alimentação para os servidores.

Em seguida, os Termos Aditivos 225/96, 15/97 e 205/98, Termo de Concessão de Reajuste do Montante A e B do Contrato, retroativos a 25/06/96 e as Autorizações para Prorrogação foram considerados irregulares pela Colenda Primeira Câmara em sessão de 11/12/01 e  seu Recurso Ordinário foi analisado pela mesma Câmara, em sessão de 13/08/02, que manteve a primeira decisão.

A UNICAMP, inconformada, apresentou Recurso Ordinário, onde alega ser injusto julgar  irregulares os Termos Aditivos e os Termos de Concessão de Reajustes, afirmando a imperiosa necessidade de revisão dos valores ofertados na proposta, considerando a situação de imprevisibilidade dos fatos alheios à vontade dos contratantes, os índices inflacionários e o Dissídio Coletivo da Categoria, que ocasionaram o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Diante do pronunciamento do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desfavorável à regularidade da matéria, considerando injustificadas as alegações da UNICAMP, manifestamos nossa concordância com a posição adotada, não cabendo ainda, neste momento,  alterar a decisão proferida pela Primeira Câmara sobre a irregularidade  dos Termos Aditivos, dos Termos de Concessão de Reajustes e Autorizações para Prorrogação de Prazos, tendo em vista que se encontram exauridos.

Sendo assim, opinamos pela seguinte conclusão:

- oficiar à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, anexando cópia deste parecer;

- arquivamento dos autos.

É o nosso parecer.

## ALDO DEMARCHI – Relator

Aprovado o parecer do relator propondo oficiar à Procuradoria Geral do Estado, ao Ministério Público, anexando cópia do parecer e arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 15/6/2004

- Luiz Gonzaga Vieira – Presidente

Vitor Sapienza – Mário Reali – Roberto Engler – Luiz Gonzaga Vieira – Enio Tatto – Edson Ferrarini.