PARECER  nº   1490, de 2007

DE RELATOR ESPECIAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROCESSORGL Nº 3299, DE 2007.

Por intermédio do ofício C.ECR nº 431/2007, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou a esta Casa cópia de documentos relativos a contrato celebrado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e a Profac Engenharia e Comércio Ltda.

Após ser publicada, autuada e protocolada, foi a documentação remetida à Comissão de Finanças e Orçamento, a qual não se manifestou em tempo regimental, motivando a designação deste Deputado para, na qualidade de relator especial, exarar parecer em substituição daquela órgão técnico.

Tratam os autos de tomado de preços e contrato firmado em 29/03/05, objetivando a reforma de prédio escolar no Jardim das Palmas, Campo Limpo, em São Paulo.

Em sentença singular do Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, de 31 de maio de 2007, foram julgados irregulares a tomada de preços e o contrato, devido ao lapso de tempo superior a seis meses registrado entre a data base de preços (janeiro de 2004), da abertura da licitação (setembro de 2004) e da assinatura do contrato (29 de março de 2005).

A FDE recorreu da decisão, porém a Primeira Câmara negou provimento ao recurso, entendendo que as razões recursais não foram suficientes para alterar o panorama processual, em especial no que se refere ao lapso de 15 meses decorrido entre a elaboração do orçamento pela contratante e a assinatura do contrato, visto que o prazo estabelecido em decisões reiteradas pelo Tribunal é de seis meses.

Desta forma, em sessão realizada em 27 de março de 2007, a Primeira Câmara conheceu do recurso ordinário e rejeitou os argumentos apresentados, negando provimento ao recurso, i.e., mantendo a decisão recorrida.

Não obstante as irregularidades apontadas da análise dos autos, constatamos que o contrato se encontra exaurido, situação que impossibilita a esta Casa tomar providências previstas no parágrafo 1º do artigo 33 da Carta Paulista.

Assim sendo, manifestamos nossa concordância com a posição adotada pelo E. Tribunal de Contas e, dando cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 239 do Regimento Interno, apresentamos o seguinte Projeto de Decreto Legislativo, que propõe o arquivamento dos autos e as medidas cabíveis:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº              , DE 2007

Dispõe sobre o reconhecimento de decisão

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e

dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO decreta:

Artigo 1º - Fica reconhecida a decisão do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, no acórdão prolatado pelo E. Plenário referente ao Processo TC - 12715/026/05, que julgou irregulares a tomada de preços e o contrato firmado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e a Profac Engenharia e Comércio Ltda., objetivando a reforma de prédio escolar no Jardim das Palmas, Campo Limpo, em São Paulo.

Artigo 2º - Expeçam-se ofícios à Procuradoria Geral do estado e ao Ministério Público, remetendo cópia deste Decreto Legislativo para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

Artigo 3º - Arquivem-se os autos, por não caber mais sustação de contrato.

Artigo 4º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Concluindo, somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo ora apresentado "ad referendum" do Plenário.