PARECER N° 284, DE 2009

DE RELATOR ESPECIAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 248, DE 2006

O projeto de decreto legislativo em epígrafe, apresentado por relator especial, que exarou parecer em substituição ao da Comissão de Finanças e Orçamento, dispõe sobre o arquivamento do processo RGL nº 7121/2006 e a remessa de ofício requerendo as providências do Ministério Público.

Encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle nos termos do artigo 239, § 4°, do Regimento Interno Consolidado, não recebeu manifestação daquele órgão técnico no lapso regimental, ensejando a designação de relator especial. É, portanto, nesta qualidade que passamos a opinar sobre a matéria nos termos do artigo 239, § 5º, combinado com o artigo 31, § 19, parte final, do regimento supracitado.

O relator especial, Deputado José Caldini Crespo, concluiu pelo   arquivamento do processo RGL n.º 7121/2006 e a remessa de ofício requerendo  providências do Ministério Público, após tomar conhecimento da decisão do Tribunal de Contas e tendo em vista não ser mais possível tomar as providências previstas no § 1º do artigo 33 da Constituição do Estado.

Concordamos com o Relator Especial e com o Tribunal de Contas, que julgou irregulares os sucessivos termos de aditamento celebrados em 26/03/93, 23/11/93, 21/06/94, 27/07/94, 27/12/94, 01/08/95, 16/11/95, 20/03/96 e 15/08/96; visando alterar o valor da remuneração prevista no contrato, e conversão de valores.

Concordamos com o Tribunal de Contas de que houve abuso na alegação de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, cuja necessidade jamais fora comprovada pela EMTU, uma vez que na avença original o índice de reajuste eleito havia sido o IPC-FIPE. Não foi apresentada nenhuma justificativa para que este índice não fosse usado, necessitando de sucessivos repactuamentos.

Os gestores públicos devem perseguir a economicidade e os interesses da Administração. Os autos atestam que a conduta dos gestores responsáveis pelo contrato sob análise fizeram o contrário.

Assim sendo, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 248, de 2006.

a) ROBERTO MASSAFERA - Relator Especial