PARECER Nº 277, DE 2009

DE RELATOR ESPECIAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL nº 5220, DE 2008

Por intermédio do ofício C.FJB nº 2190/2008, o Senhor Conselheiro  do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou a esta Casa, cópia de peças dos autos do processo TC- 1973/026/07, que trata do exame da Tomada de Preços nº 05/1690/06/02 e decorrente contrato celebrado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – FDE e a Construmedici Engenharia e Comércio Ltda. para as providências cabíveis à espécie.

Encaminhada a comunicação à Comissão de Finanças e Orçamento para exarar o seu parecer, e não tendo aquele órgão técnico se manifestado no prazo regimental, nos termos do artigo 239, parte final, do Diploma Regimental, ensejou nossa designação para, na qualidade de Relator Especial, substituí-lo, no sentido de examinar o teor do decidido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e de firmar o competente parecer.

Ao examiná-lo verifica-se que os autos versam sobre a Tomada de Preços nº 05/1690/06/02 e decorrente Contrato de 29/12/06, no valor de R$651.924,88, celebrado entre a Fundação de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – FDE e a empresa Construmedici Engenharia e Comércio Ltda., visando a reforma de prédios escolares construídos em estrutura pré-fabricada metálica (Sistema Nakamura), na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, conforme proposta da contratada, compreendendo a provisão de todos os materiais e execução de todos os serviços que permitam as intervenções a serem realizadas nos prédios escolares que abrigam as Escolas Estaduais Dr. Nova Louzada – Itaquaquecetuba e Recanto Mônica II, localizada na Estrada da Merenda, nº 2000 – Pq Recanto Mônica – Itaquaquecetuba/SP, pelo prazo de 180 dias.

Em julgamento, pela Egrégia Primeira Câmara da Corte de Contas, após devidamente instruído com a análise dos diversos setores técnicos, daquele Tribunal de Contas (ATJ e SDG), inclusive da Procuradoria da Fazenda do Estado e das respectivas alegações da Contratante, decidiu pela irregularidade da Tomada de Preços, considerando vício concreto e irrelevável a desclassificação das propostas com prejuízo das regras previstas no artigo 48 da Lei de Licitações,  aplicando-se à espécie os incisos XV e XXVII do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93.

Ante o teor do julgamento, a Contratante irresignada, interpôs Recurso Ordinário, objetivando a reforma da respeitável Decisão da Egrégia Primeira, que julgou irregulares a licitação e decorrente ajuste.

Por seu turno, o Egrégio Plenário do Tribunal da Corte de Contas, em sessão de 17 de junho de 2008, resolveu conhecer do recurso ordinário e, quanto ao mérito negar-lhe provimento.

Esse é, em apertada síntese, o teor do processado.

Conquanto devamos respeitar o rico auxilio técnico emprestado no decisório em apreço, é nosso entender, que não há nenhum fato entre todos os mencionados no curso da instrução que justifique a desaprovação dos atos praticados pela Contratante, nem mesmo aqueles aos quais se dedicou maior destaque, ou seja, a exclusão de propostas  inexeqüíveis, considerada pelo Tribunal injustificada, de vez que, no seu entender comprometeu a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.

Portanto, se é certo que a Lei de Licitação em seu artigo 48, estabelece presunção legal do que deve a Administração entender por Manifesta Inexeqüibilidade, parece igualmente correto que o mesmo diploma legal autoriza, por EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 44, § 3º, o poder público a não fazer cego às ocorrências de inexequibilidade, AINDA QUE NÃO MANIFESTAS disfarçadas por quaisquer que sejam os expedientes de que possam se valer os licitantes. a fórmula para apuração do índice disponibilidade financeira exigido do licitante deve ser abraçada nos termos do § 4º, do inciso III, do artigo 31, da Lei Federal nº 8.666/93.

Há de se notar, que a Lei não apresenta palavras ou disposições inúteis, então, cabe ao intérprete harmonizar os dispositivos legais de modo a que a exegese realizada não redunde no apontamento de prescrições desprovidas de função.

O artigo 48, inciso II, da Lei de Licitações, é transparente ao regular como hipótese de desclassificação a ocorrência de propostas com preços manifestamente inexeqüíveis. E cuida, imediatamente a seguir, no seu § 1º de esclarecer o que deve o aplicador da Lei entender por preços manifestamente inexeqüíveis, isto é, estabelece aquilo que se convencionou chamar de critério estatístico de aferição de regularidade dos preços.

A esse propósito, é eloqüente a lição proferida pelo Conselheiro do Tribunal de Contas Edgard Camargo Rodrigues, nos autos do Proc. TC nº 31500/026/03 – fls. 1297. r. Sentença de 16.09.04, DOE 22.09.04.

“Tem razão a contratante ao procurar garantir a exeqüibilidade não apenas do montante global como dos preços unitários, evitando, conforme bem exposto nas razões de defesa e na manifestação da Assessoria Técnica, que a oferta apresentasse valores mais altos para os serviços a serem executados no início da obra e inexeqüíveis para os realizados ao final.

Concentrando os pagamentos no início a Administração, por um lado, praticamente “financia” a obra para a contratada e, por outro, aumenta o risco da inadimplência do contrato, que se torna pouco lucrativo ao final.

Assim, atendidos os demais ditames legais, acompanho manifestações de Assessoria Técnica e PFE e julgo regulares a tomada de preços e o contrato.”

De mais, não seria despiciendo alinhavar que a posição do Poder Judiciário não tem sido diferente nesse mister.

-MM.Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 196/99:

“Legal e constitucional a exigência formulada na cláusula susb-item 6.3 já que ao contrário do argumentado, afigura-se essa condição indispensável à garantia do cumprimento da execução do objeto do certame....

A partir então dos princípios básicos informadores do procedimento licitatório, sabendo-se que não basta a administração controle a proposta mais vantajosa, mas também se faz necessário que ela tenha o mínimo de garantias da execução do contrato..”

Portanto, como destaca o d. membro do Ministério Público, limitar o exame da exeqüibilidade aos números prescritos pelo artigo 48 da Lei de Licitações, equivaleria a obrigar a Administração a fechar os olhos a irregularidades, o que ficou ainda mais evidente, tendo em vista os efetivos vícios encontrados nas propostas ofertadas no presente certame.

Desse modo, manifestamos nossa discordância com a posição adotada pelo E. Tribunal de Contas, e, dando cumprimento ao parágrafo 1º, item 2,  do artigo 239 da Consolidação do Regimento Interno, apresentamos o seguinte Projeto de Decreto Legislativo, que propõe o arquivamento dos presentes autos, em homenagem à Justiça:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº______, DE 2009.

Dispõe sobre a reforma da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO decreta:

“Artigo 1º - Considera-se regulares, nos autos do processo TC-1973/026/2007, a Concorrência Pública e o Contrato, firmado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a empresa Construmedici Engenharia e Comércio Ltda.

Artigo 2º - Arquivem-se os autos, por não caber mais nenhuma providência.

Artigo 3º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.”

Concluindo, somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo ora apresentado, “ad referendum” do Plenário.

a) Roberto Engler - Relator Especial