PARECER N° 691, DE 2009

DE RELATOR ESPECIAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 21, DE 2009

O  projeto de decreto legislativo em epígrafe, apresentado por relator especial, que exarou parecer em substituição ao da Comissão de Finanças e Orçamento, desconstitui a decisão do Tribunal de Contas e propõe o arquivamento do processo RGL nº 5378/2008.

Encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle nos termos do artigo 239, § 4°, do Regimento Interno Consolidado, não recebeu manifestação daquele órgão técnico no lapso regimental, ensejando a designação de relator especial. É, portanto, nesta qualidade que passamos a opinar sobre a matéria nos termos do artigo 239, § 5°, combinado com o artigo 31, § 19, parte final, do regimento supracitado.

O Relator Especial, Deputado Roberto Engler, concluiu pela regularidade dos atos praticados no contrato e pelo seu arquivamento, após desconstituir a decisão do Tribunal de Contas, que ao analisar os autos encontrou irregularidades na tomada de preços, o contrato e os termos de aditamento, e o encaminhou a esta Casa, conforme prevê o inciso XIV, do artigo 33 da Constituição do Estado.

Somos obrigados a discordar do Projeto de Decreto Legislativo, que desconstitui a decisão do Tribunal de Contas, a qual considera irregular a licitação na modalidade tomada de preços e o contrato firmado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação e a Tecsel Construções e Comercio Ltda.

Compartilhamos da opinião do Tribunal de Contas no que se refere à irregularidade do processo licitatório, em razão deste ter sido aberto em 18/03/04, utilizando-se de tabela de preços defasada, uma vez que tinha por base julho de 2003. Ainda, o edital somente foi publicado em 07/07/2004, um ano após a data-base da tabela de custos. O Tribunal estabeleceu que o prazo máximo é de seis meses. E o contrato somente foi firmado em abril de 2005, muito depois de vencido o prazo de validade da proposta vencedora.

A FDE alega não ter havido má-fé, ou prejuízos ao Erário. No entanto, acreditamos que a boa-fé não pode ser justificativa para descaso ou incompetência na gestão de recursos públicos.

Acreditamos que os gestores públicos devam cercear a prática de empresas que participam de licitações oferecendo propostas irreais, apenas para conseguir o contrato, e depois, ou abandonam a obra/prestação de serviços causando prejuízos à Administração, ou a obrigam a realizar uma repactuação dos valores contratados, a fim de evitar maiores perdas. No entanto, os critérios de julgamento devem ser públicos e estabelecidos no Edital, de forma a se perseguir o interesse público.

Diante do exposto, no que nos compete analisar, somos contrários à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo de nº 21, de 2009, com o encaminhamento de ofícios ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do Estado, com cópia dos autos, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades.

É o nosso parecer.

a) Milton Flávio – Relator Especial