PARECER N°   1268 , DE 2009

De RELATOR ESPECIAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO DA  COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 68, DE 2008

O projeto de decreto legislativo em epígrafe, apresentado por relator especial, que exarou parecer em substituição ao da Comissão de Finanças e Orçamento, dispõe sobre a reforma da decisão do Tribunal de Contas do Estado e o arquivamento do processo RGL nº 865/2008.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle nos termos do artigo 239, § 4°, do Regimento Interno Consolidado. Vencido o prazo regimental sem parecer, foi este Deputado designado para apreciar a matéria, na qualidade de Relator Especial, nos termos do artigo 239, § 5º, do Regimento Interno Consolidado.

Concordamos com a conclusão do Relator Especial, Deputado Roberto Engler, que reformou a decisão do Tribunal de Contas, considerando, por conseguinte, regulares a licitação, o contrato, os termos aditivos, os termos de alteração, o termo de encerramento e o acompanhamento da execução contratual, celebrados entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo – CDHU e a empresa Erevan Engenharia S.A.

Com efeito, a CDHU logrou elidir as supostas falhas apontadas pelos órgãos técnicos do E. Tribunal, a saber:

a) O orçamento estimativo que informou a instauração do certame licitatório baseou-se no custo excessivo da mão-de-obra empregada (hora de servente –4,00/h, e de pedreiro – 4,84/h), bem superior ao pedido no mercado (1,90/h e 2,42/h, respectivamente), já considerados o BDI (33%) e as leis sociais (134%).

Durante a instrução probatória, a CDHU demonstrou que a apontada discrepância de valores decorria do fato de que a provável fonte utilizada pela ATJ/TCE (Revista PINI) não contemplava os custos adicionais de BDI e de Leis Sociais.

b) A impropriedade concernente ao momento de incidência do reajuste dos preços, e os efeitos anti-econômicos provocados pela defasagem de tempo verificada entre a data-base do orçamento estimativo (dezembro de 1997) e a abertura do certame (abril de 1999).

Quanto a esta suposta falha, verifica-se que a conduta da CDHU foi regular, uma vez que baseada em autorização legal contida no artigo 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 – que trata de medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Esse dispositivo legal atribui à Administração a faculdade de escolher como termo inicial da contagem do prazo de doze meses para a correção monetária dos preços contratados ou a data da proposta ou a data-base do orçamento da licitação, remetendo a opção por um ou outro termo inicial ao juízo de conveniência e oportunidade do licitante.

c) Ofensa ao princípio da publicidade, em razão da modificação do instrumento convocatório, passando a exigir, para fins de habilitação, a apresentação de certidões negativas de falência e concordata, sem contar o prazo de 30 dias a partir da publicação da alteração no Diário Oficial.

Verifica-se que referida alteração editalícia, referente à inclusão de documento afeto à fase de habilitação, não afetou a formulação das propostas – e, portanto, não ofendeu o disposto no artigo 21, § 4º da Lei de Licitações. Tampouco é razoável concluir que a diferença de três dias pudesse acarretar a impossibilidade da licitante dispor da certidão negativa de falência ou concordata – documento cuja emissão pela autoridade judiciária é instantânea, em virtude do avanço dos meios de informática.

d) Ainda que obedecido o limite do artigo 56 da Lei de Licitações, o recolhimento parcelado da caução não encontra respaldo na legislação, uma vez que desvirtua a natureza do instituto, que é de garantia do cumprimento contratual.

A exigência da prestação de garantia contratual é uma faculdade discricionária do órgão licitante, nos termos do artigo 56, caput, da Lei de Licitações. Valendo-se de sua prerrogativa discricionária, a CDHU previu no instrumento convocatório a exigência de prestação de uma garantia capaz de assegurar a perfeita execução do contrato. Contudo, visando diminuir a onerosidade da garantia e ampliar o universo de possíveis interessados no certame (tanto assim que houve 41 proponentes), o edital previu que a prestação da garantia fosse efetuada no decorrer da execução contratual, mediante a retenção parcelada dos créditos.

Assim sendo, manifestamo-nos favoravelmente ao Projeto de Decreto Legislativo n.º 68, de 2008.

a) Marcos Zerbini – Relator Especial