PARECER Nº 1259	, DE 2010

DE RELATOR ESPECIAL EM SUBSTITUIÇÃO AO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROCESSO RGL N.º369, DE 2000

Por intermédio do ofício DE/GP n.º 1375/99, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou a esta Casa cópia de documentos relativos a contrato celebrado entre a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô e a empresa Ductor Implantação de Projetos S/A.

Após ser publicada, autuada e protocolada, foi a documentação remetida à Comissão de Finanças e Orçamento, a qual não se manifestou em tempo regimental, motivando a designação deste Deputado para, na qualidade de relator especial, exarar  parecer em substituição ao daquele órgão técnico.

Tratam os autos de termos aditivos celebrados em 20/07/1995 e 23/11/1995 (prorrogação de prazo e repactuação contratual) referente a contrato objetivando a prestação de serviços de engenharia para a assessoria técnica em supervisão, sinalização e controle de trens, visando dar suporte técnico à Companhia do Metrô no fornecimento dos sistemas de sinalização e controle de trens na linha Vila Madalena/Vila Prudente e extensão norte, do Metrô de São Paulo.

A Segunda Câmara, em sessão de 02 de fevereiro de 1999, publicada no DOE em 23 de fevereiro de 1999, julgou regular o 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo, irregular o 2º Termo referente a repactuação de valores e, por conseguinte, o instrumento n.º 3 (prorrogação de prazo), aplicando-se o disposto nos incisos XV e XXVII, da lei complementar n.º 709/93, entendendo extemporânea a conversão dos valores contratuais em URV, uma vez decorrido mais de um ano do momento previsto pela legislação incidente, bem como em face da inexistência de expurgo da expectativa inflacionária.

O Metrô recorreu da decisão, porém o Tribunal Pleno, em sessão de 22 de setembro de 1999, entendendo que os argumentos utilizados não lograram regularizar a matéria concernente à incorreta repactuação dos valores, constante do aditivo n.º 2, sofrendo o aditivo n.º 3, por consequência, os efeitos de seu antecessor, negou provimento ao recurso ordinário, mantendo inalterada a decisão proferida.

Foram posteriormente juntados aos autos deste processo, os termos aditivos 4 e 5, também considerados irregulares; os termos de aceite provisório e definitivo; assim como ação ordinária de cobrança movida pelo Metrô conta a Ductor no valor de R$ 224.654,76.

Concordamos com o Tribunal de Contas, sobre a irregularidade da repactuação dos valores, sem o expurgo da expectativa inflacionária nos termos da Lei federal n.º 8.880, de 1994, que se mostrou prejudicial à Administração.

Não obstante as irregularidades apontadas, da análise dos autos, constatamos que o contrato se encontra exaurido, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no § 1º do artigo 33 da Carta Paulista.

Assim sendo, dando cumprimento ao §2º do artigo 239 do Regimento Interno, apresentamos o seguinte Projeto de Decreto Legislativo, que propõe o arquivamento dos autos e as medidas cabíveis:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º	 	, DE 2010

Dispõe sobre o reconhecimento de decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO decreta:

Artigo 1º – Fica reconhecida a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no acórdão prolatado referente ao Processo TC – 26622/026/92, que julgou irregulares os Termos de Aditamento de n.º2 e 3, referentes a contrato firmado entre a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô e a Ductor Implantação de Projetos S/A objetivando a prestação de serviços de engenharia para a assessoria técnica em supervisão, sinalização e controle de trens, visando dar suporte técnico à Companhia do Metrô no fornecimento dos sistemas de sinalização e controle de trens na linha Vila Madalena/Vila Prudente e extensão norte, do Metrô de São Paulo.

Artigo 2º – Expeçam-se ofícios à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, remetendo cópia deste Decreto Legislativo para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

Artigo 3º – Arquivem-se os autos, por não mais caber a sustação do contrato.

Artigo 4º – Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

- Concluindo, somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo ora apresentado “ad referendum” do Plenário.

# a) Samuel Moreira - Relator Especial