PARECER Nº 322, DE 2013

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO SOBREO PROCESSO RGL Nº 3513, DE 2009

O Tribunal de Contas do Estado enviou a esta Assembleia Legislativa, consoante disposição do artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº 709/93, cópia dos documentos e acórdão referentes ao TC-014420/026/06, que julgou irregulares a Tomada de Preços n° 05/2372/05/02, o contrato, o termo aditivo e de recebimento definitivo celebrados entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e Lopes Kalil Engenharia e Comércio Ltda., objetivando a construção de ambientes complementares, de sala de aula e reforma de prédio escolar, com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador.

Publicado o v. Acórdão de fls. 18, constante do referido processo, que rejeitou o Recurso Ordinário, mantendo inalterada a decisão recorrida, foi a documentação autuada e remetida a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para que apreciasse a matéria nos termos do previsto no artigo 239 do Regimento Interno desta Casa.

Na qualidade de relator designado, constatamos que a licitação contou com a participação de 19 licitantes, sendo 11 habilitados. No entanto, o edital previu critério de julgamento de exequibilidade das propostas por preços unitários, o que contraria o artigo 48, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, entendimento reiterado pela jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado.

Em virtude de tal critério, foram desclassificadas 07 empresas, sendo uma delas a empresa Mazza & Fregolente Eletricidade e Construções Ltda., que apresentou proposta com valor R$ 12.849,62 menor que a empresa contratada, evidenciando a irregularidade da licitação e, consequentemente, do contrato celebrado com a Lopes Kalil Engenharia e Comércio Ltda., por afronta aos princípios da eficiência e da economicidade.

Cumpre ressaltar que a Chefia de ATJ (Assessoria Técnica Jurídica) e a SDG (Secretaria-Diretoria Geral), ao se manifestarem nos autos, opinaram pela irregularidade da matéria pelos motivos apontados.

Apesar da irregularidade, consta na documentação encaminhada pelo TCE o Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais (fls. 434).

Assim sendo, manifestamos nossa concordância com a decisão do Tribunal de Contas, muito embora não seja possível a esta Casa sustar o contrato irregular para os efeitos do artigo 239, § 1°, item 1, do Regimento Interno Consolidado.

Diante disso, propugnamos pela remessa de ofícios com cópia deste parecer à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades. Após, arquivem-se os autos do Processo RGL n° 3513, de 2009.

a) Vitor Sapienza - Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 5/3/2013

a) Mauro Bragato – Presidente

Mauro Bragato – Luis Claudio Marcolino – Hamilton Pereira – Maria Lúcia Amary – Vitor Sapienza – Cauê Macris