PARECER Nº 321,  DE  2013

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL N° 2074, DE 2009

Através do ofício GCRMC n° 362/2009, o Senhor Conselheiro-Presidente da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE enviou a esta Casa de Leis cópia de documentação relativa à contratação firmada entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e a Seta Construções e Comércio Ltda.

A documentação foi autuada e remetida à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para ser apreciada, conforme previsto no § 2º do artigo 31 do Regimento Interno Consolidado.

Os autos tratam de contratação julgada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Com efeito, é noticiado que transitou em julgado (fls. 16) o acórdão de fls. 15, constante do processo TC – 016580/026/02, o qual negou provimento ao recurso ordinário interposto contra a decisão da E. Segunda Câmara, que julgou irregular a execução das obrigações tratadas no Contrato nº 158/02, celebrado em 05/04/02, aplicando à espécie o disposto no art. 2º, XV e XXVII, da Lei Complementar 709/93.

O objeto contratual foi a reforma e conclusão de 280 unidades habitacionais tipo VO52-CBPO e a urbanização do Conjunto Habitacional – Empreendimento Guaianazes “I” – Apomi, no município de São Paulo, pelo valor total de R$ 1.744.627,28 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), num prazo de 24 meses, contados de sua assinatura.

Consta, ainda, um Termo de Aditamento celebrado em 12/06/03 para adequação do projeto, majorando no contrato o valor de R$ 858.159,77 (oitocentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), passando o valor total para R$ 2.602.787,05 (dois milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), correspondendo a um acréscimo de 49,19%.

A fls. 21/22 constam os Termos de Aceitação Provisória e Definitiva.

O motivo que ensejou a irregularidade da contratação foi o descumprimento das formalidades determinadas na Lei estadual nº 9.076/95, conhecida como Lei Leiva, pois, segundo relatado, a documentação correspondente à previsão inicial não estava atestada pelo engenheiro responsável por sua elaboração (fls. 67).

Ademais, as Anotações de Responsabilidade Técnica de engenheiros da CDHU, os quais são indicados como os responsáveis técnicos da previsão quantitativa inicial, mostram que a efetiva participação desses profissionais só ocorreu a partir de 15/08/05, data posterior ao Termo de Verificação e Aceitação Definitiva, que é de 21/05/03.

Diante das questões suscitadas pelo TCE, a Origem tão somente alegou que apresentou os documentos solicitados pelo Tribunal e que, no curso da instrução processual, não foi apontada qualquer irregularidade referente à execução dos serviços contratados, mas unicamente à aspecto de natureza formal.

Analisando os autos, somos compelidos a concordar com as razões aduzidas pelo Tribunal de Contas, uma vez que os argumentos recursais foram insuficientes para reverter os fundamentos da decisão originária.

Constatamos, todavia, que o contrato se encontra exaurido, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no § 1º do artigo 33 da Carta Paulista.

Diante das irregularidades acima observadas, solicitamos a remessa de ofícios, com cópia deste parecer, à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, e propomos o arquivamento deste processo RGL nº 2074, de 2009.

a)Regina Gonçalves – Relatora

Aprovado como parecer o voto da relatora, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

a)Mauro Bragato – Presidente

Mauro Bragato – Luiz Cláudio Marcolino – Hamilton Pereira – Maria Lúcia Amary – Vitor Sapienza – Cauê Macris