PARECER Nº	814, DE 2013

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL N° 4012, DE 2012

Através do ofício CGC. ARC n° 712/2012, o Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, Antonio Roque Citadini, enviou a esta Casa de Leis cópia de documentação relativa ao contrato celebrado entre a Fundação para o Desenvolvimento – FDE e a empresa Saned Engenharia e Empreendimentos Ltda, visando à construção de ambientes complementares, de sala de aula, com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador e reforma de prédio escolar construído em estrutura pré-fabricada metálica, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global e unitário, conforme proposta da Contratada, compreendendo a provisão de todos os materiais e execução de todos os serviços que permitam a intervenção a ser realizada na EE José Ribeiro Guimarães, no Município de Mogi das Cruzes.

Publicada a Sentença de fls. 67 a 70, referente ao processo TC – 36675/026/07, a qual julgou irregulares a tomada de preços, o contrato entre as partes supracitadas e seu posterior termo aditivo, e tomou conhecimento dos termos de recebimentos provisórios e definitivos, foi este Processo RGL remetido a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para ser apreciado, conforme previsto no § 2º do artigo 31 do Regimento Interno Consolidado.

Os autos tratam de tomada de preços, contrato (de 26/09/2007) e termo aditivo (de 20/08/2008) dele decorrente, celebrados entre a FDE e a Saned Engenharia e Empreendimentos Ltda, cujo objeto era a construção de ambientes complementares e obras em prédio escolar, no valor de R$ 896.021,71, pelo prazo total de 330 dias. O aditamento formalizado acresceu o valor em R$ 211.770,81 e o prazo em 60 dias.

A Auditoria do TCE entendeu que a FDE desobedeceu ao inciso II do artigo 48, da Lei n° 8.666/93, pois a desclassificação de empresas ocorreu por estarem em desacordo com a tabela de orçamento da origem e não com os preços dos insumos no mercado e que não foi escolhida a proposta mais vantajosa, infringindo o artigo 37, caput e inciso XXI da Constituição Federal e o artigo 3° da Lei 8.666/93. A contratada foi a 6ª empresa habilitada.

Notificada, a FDE declarou que vem reformulando seus editais, de modo a propiciar julgamentos mais objetivos. Alegou também que disponibiliza uma planilha eletrônica às licitantes, na qual expõe quantitativos e coeficientes de produtividade e sua influência na formação de preços unitários, permitindo que os participantes confrontem os preços por eles ofertados com os praticados pelo

mercado.  Destacou ainda que a Administração não pode aceitar preços globais ou unitários incompatíveis com os insumos e salários de mercado.

Em 12 de maio de 2011, sentença proferida por aquela Corte julgou licitação, contrato e termo aditivo irregulares, visto que as justificativas divulgadas pela Origem não foram acolhidas por aquele E. Tribunal e não sanaram os vícios apontados, sobretudo no tocante à exequibilidade dos preços unitários presentes nas propostas.

Inconformada, a FDE interpôs recurso ordinário na tentativa de reverter a sentença recorrida. Porém, em sessão realizada em 27 de março de 2012, a 2ª Câmara do TCE conheceu do recurso ordinário e rejeitou as explicações apresentadas, mantendo a decisão recorrida.

Analisando os autos, somos compelidos a concordar com as razões aduzidas pelo Tribunal de Contas, uma vez que os argumentos recursais foram insuficientes para reverter os fundamentos da decisão originária.

Constatamos, todavia, através dos termos de recebimento provisórios (de 2008) e definitivos (de 2010), mencionados nos autos, que o contrato se encontra exaurido, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no § 1º do artigo 33 da Carta Paulista.

Diante das irregularidades acima observadas, determinamos o envio de ofícios ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do Estado, com cópia desta manifestação, para que sejam tomadas as medidas pertinentes.

Por fim, propomos o arquivamento deste processo RGL nº 4012, de 2012.

a) Regina Gonçalves – Relatora

Aprovado como parecer o voto da relatora, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e á PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 28/5/2013

a) Mauro Bragato – Presidente

Roberto Engler – Beth Sahão – Hamilton Pereira – Mauro Bragato – Orlando Bolçone – Regina Gonçalves – Estevam Galvão – Osvaldo Verginio – Vitor Sapienza