PARECER Nº815, DE 2013

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL Nº 4514, DE 2012

Por intermédio do ofício CGC.ARC nº 898/2012, o Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Antonio Roque Citadini, enviou a esta Casa, cópia de peças dos autos do processo TC- 34376/026/08, que trata do julgamento do contrato celebrado entre o Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” e a empresa Indusbank Marília Engenharia e Comércio Limitada, para as providências cabíveis.

Nos termos do artigo 239 da Consolidação do Regimento Interno da Assembleia Legislativa encaminhou-se o presente processo à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, ensejando a distribuição a este Deputado, para, na qualidade de relator, exarar parecer sobre o julgamento proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Ao examiná-lo verifica-se que os autos versam sobre: a Tomada de Preço nº 11/2007, o Contrato, de nº 260/2007, de 24.09.2007, no valor de R$ 254.506,30; 1º Termo Aditivo de 25.02.2008, alterando o prazo de execução da obra de 150 dias para 240 dias; 2º Termo Aditivo de 15.04.2008, no valor de R$ 83.293,01; Termo de Recebimento Provisório de 14.07.08 e Termo de Recebimento Definitivo de 14.08.08, celebrado entre o Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” e a empresa Indusbank Marília Engenharia e Comércio Ltda., objetivando a execução de obras de reformas e adaptações, na forma de execução direta, no regime de empreitada por preço global e unitário, compreendendo a provisão de todos os materiais e a execução de todos os serviços que permitam as intervenções a serem realizadas nas instalações físicas da Escola Técnica Estadual Deputado Francisco Franco, no município de Rancharia – SP, no valor global, incluindo os aditamentos, de R$ 337.799,31, com vigência estimada de 240 dias.

Em julgamento, pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini, após devidamente instruído com a análise dos diversos setores técnicos, daquele Tribunal de Contas (ATJ e SDG), inclusive da Procuradoria da Fazenda do Estado e das respectivas alegações da Contratante, decidiu pela irregularidade da Tomada de Preços e do consequente Contrato nº 260/2007, do 1º Termo Aditivo de 25.02.2008, do 2º Termo Aditivo de 15.04.2008, do Termo de Recebimento Provisório de 14.07.08 e do Termo de Recebimento Definitivo de 14.08.08, considerando a existência de vício concreto e irrelevável na forma como o Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” fixou dia certo e único para a realização de visita técnica e da exigência de visto do CREA-SP para todas as licitantes sediadas em outros estados, para fins de habilitação, bem como obrigação de comprovar capital registrado e integralizado, o que no presente caso, pode ter frustrado a participação de diversas empresas no certame, em desconformidade, portanto, com o disposto no artigo 30, da Lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicando-se à espécie os incisos XV e XXVII do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93.

Ante o teor do julgamento, a Contratante irresignada, interpôs Recurso Ordinário, objetivando a reforma da respeitável Sentença proferida pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini, que julgou irregulares a licitação e decorrentes ajustes.

Por seu turno, a Egrégia Primeira Câmara da Corte de Contas, em sessão de 17 de abril de 2012, conheceu do Recurso Ordinário e, quanto ao mérito resolveu negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão pela irregularidade da licitação e decorrentes ajustes, pelo voto dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Presidente e Relator, bem como pelo dos Substitutos de Conselheiro Josué Romero e Antonio Carlos dos Santos.

Da nossa parte, analisando os autos, somos compelidos a concordar com as razões aduzidas pela E. Primeira Câmara de Contas do Estado, sobretudo no que tange à inadequação da fixação de dia certo e único para a realização de vistoria técnica e, pela exigência de visto do CREA-SP para as empresas com sede em outro Estado para fins de habilitação, sendo que pela própria jurisprudência do Tribunal de Contas, somente cabe exigir do vencedor da licitação o visto do CREA-SP, quando sua sede ou domicílio situar-se em outra unidade da Federação que não o Estado de São Paulo. Ante o exposto, tal licitação infringiu o disposto na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, comprometendo a totalidade dos atos praticados.

De outra parte, constatamos que os contratos em apreço se encontram exauridos, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no §1º, do artigo 33, da Constituição do Estado de São Paulo.

Entretanto, a Constituição Paulista em seu artigo 32, parágrafo único, dispõe que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bem, valores públicos, pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Assim sendo, manifestamos nossa concordância com a posição adotada pelo E. Tribunal de Contas, considerando irregular o contrato e decorrentes ajustes celebrados entre o Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” e a empresa Indusbank Marília Engenharia e Comércio Ltda., motivo pelo qual opinamos pela expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Procuradoria Geral do Estado, no sentido de tomarem as medidas cíveis e criminais cabíveis à espécie, e posterior arquivamento dos autos.

a) Cauê Macris – Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e á PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 28/5/2013

a) Mauro Bragato – Presidente

Roberto Engler – Beth Sahão – Hamilton Pereira – Mauro Bragato – Orlando Bolçone – Regina Gonçalves – Estevam Galvão – Osvaldo Verginio – Vitor Sapienza