PARECER Nº 827, DE 2013

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL Nº 904, DE 2011

O Tribunal de Contas do Estado enviou a esta Assembleia Legislativa, consoante disposição do artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar n.º 709/93, cópia dos documentos e acórdãos referentes ao contrato celebrado entre Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Scopus Construtora & Incorporadora Ltda., objetivando a construção de prédio em estrutura pré-moldada de concreto com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador na EE Jardim Mutinga I – Barueri/SP.

Publicado o v. Acórdão, de fls. 20/21, constante do Processo TC − 012718/026/05, foi a documentação autuada e remetida à Comissão de Finanças e Orçamento (denominada Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento pela Resolução n.º 869, de 04 de maio de 2011), para que apreciasse a matéria nos termos do previsto no caput do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa.

Ressaltamos que a FDE utilizou na licitação critério que desclassificou 23 das 30 propostas apresentas, inclusive a empresa Construtora e Comercial Torello Dinucci S.A., que apresentou menor preço global (R$ 2.728.782,23), sob a alegação de que os preços unitários eram inexequíveis ou continham parâmetros insuficientes de BDI ou Leis Sociais, vencendo o certame a décima sétima classificada (R$3.016.190,25).

O Senhor Secretário–Diretor Geral entendeu que a origem cometeu uma falha grave capaz de comprometer o procedimento licitatório, uma vez que o edital previa critério de julgamento de menor preço global, sendo que a desclassificação das empresas foi feita em virtude de as mesmas terem apresentado em suas propostas preços unitários inexequíveis, ferindo o disposto nos artigo 44 e 48, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Na sequência, a SDG do Tribunal de Contas opinou pelo acionamento do inciso XIII, do artigo 2º, da Lei Complementar n.º 709/93, concedendo prazo para a FDE apresentar os esclarecimentos necessários para que no futuro, não aleguem cerceamento de defesa.

Em sessão de 2 de setembro de 2008, a E. Segunda Câmara considerou irregular a Concorrência n.º 05/2591/04/01 e o Contrato, de 29/3/05, decisão que alcançou, por acessoriedade, o primeiro e o segundo Termos de Aditamento, de 17/3 e 18/5/06, além do Termo de Recebimento Provisório, com o consequente acionamento dos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar n.º 709/93.

A origem apresentou seu recurso ordinário, no qual alega que a conduta de desclassificar, por preços unitários considerados inexeqüíveis, as propostas apresentadas com valor global, buscou proteger o interesse público. Apresentou, também, alguns julgados favoráveis do Tribunal de Contas em matéria similar.

O E. Plenário, em sessão de 24 de novembro de 2010, conheceu do recurso ordinário e, quanto ao mérito, deu-lhe provimento parcial, apenas para tomar conhecimento do termo de recebimento provisório, mantendo o julgamento de ilegalidade do ato determinativo de despesa, bem como, no mais a decisão recorrida.

Diante disso, após a remessa de ofícios com cópia deste parecer à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, propomos o arquivamento dos autos do Processo RGL n.º 904, de 2011, com base no § 2º do artigo 2º do Regimento Interno.

- a) Estevam Galvão – Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 28-5-2013.

a) Mauro Bragato – Presidente

Roberto Engler – Beth Sahão – Mauro Bragato – Hamilton Pereira – Orlando Bolçone – Regina Gonçalves – Estevam Galvão – Osvaldo Verginio – Vitor Sapienza