PARECER Nº 777, DE 2013

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL N° 4204, DE 2012

Através do ofício C.ECR n° 1002/2012, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE enviou a esta Casa de Leis cópia de documentação relativa à contratação firmada entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Saned Engenharia e Empreendimentos Ltda.

A documentação foi autuada e remetida à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para ser apreciada, conforme previsto no § 2º do artigo 31 do Regimento Interno Consolidado.

Os autos tratam da tomada de preços nº 05/2681/05/02 e respectivo contrato, de mesmo número, que têm como objeto a construção de ambientes complementares, de sala de aula e reforma de prédio escolar com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevadores na E.E. Prof. Breno di Grado, este no valor total de R$ 1.172.935,49, assinado em 17/05/06, com vigência de 495 dias, os quais foram julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Com efeito, é noticiado que transitou em julgado (fls. 22), em 02/05/12, o acórdão de fls. 12/21, da E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, constante do processo TC – 19853/026/06, o qual conheceu dos recursos ordinários e, no mérito, deu provimento ao recurso de André Luís Ramalho Vilani, exclusivamente para afastar a multa que lhe foi imposta, e negou provimento ao recurso interposto pela FDE, confirmando o julgamento de irregularidade da atuação administrativa e de irregularidade da licitação e do contrato, bem como da ilegalidade das despesas decorrentes, com as suas demais consequências, proferido em sentença de fls. 02/10.

Por oportuno, verificamos que houve a celebração de um termo de aditamento, que acresceu valor ao contrato e prorrogou seus prazos de execução e de vigência (Anexo 5 - fls. 889/890 da numeração do Tribunal de Contas), mas que ainda não foi julgado pelo Tribunal.

Também consta do Anexo 5 (fls. 937 na numeração do Tribunal de Contas) termo de encerramento das obrigações contratuais firmado em 14 de março de 2008.

A sentença, ao julgar irregulares a tomada de preços e o contrato em análise, acionou o disposto nos incisos XV e XXVII do art. 2º da Lei Complementar nº 709/93 e, com fundamento no inciso II, do artigo 104, do referido diploma legal, aplicou aos senhores Jaderson José Spina, Diretor de Obras e Serviços, e André Luís Ramalho Vilani, Gerente de Obras da FDE, multa, individual, correspondente a 300 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESPs, por infração às disposições contidas no “caput” e § 1º, inciso I, do art. 3º, bem como o § 3º do artigo 44, c.c. o § 1º, “b”, inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93 (fls. 09).

Como razões a essa decisão, em síntese, asseverou-se que os incisos VIII (apresentar preços unitários e/ou total inexequíveis, quando comparados com as estimativas de custos elaborados pela FDE), IX (não atender ao disposto nos subitens 4.2 e 5.3 das Condições Específicas do Edital), XIII (estiver em desacordo com qualquer exigência prevista no Edital) e XV (apresentar erro no procedimento das Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços, anexadas em atenção ao disposto nas Condições Específicas do Edital, seja erro aritmético, de omissão, inclusão, operação, inversão ou totalização) do subitem 6.20 das Condições Gerais do Edital, permitiram a desclassificação dos 3 (três) menores preços globais, os quais se encontravam bem próximos do orçamento da entidade contratante, o que teria impedido, desse modo, a escolha do melhor negócio para a Administração Pública.

Para o eminente julgador, assim como para a E. Câmara que julgou o recurso apresentado, o art. 48 da Lei 8.666/93 teria fixado critério exclusivo de desclassificação de propostas manifestamente inexequíveis e inclusive o momento em que se possa exigir dos proponentes os elementos indispensáveis e suficientes a demonstrar o contrário, já que se trata de presunção relativa, devendo ser apurada a inexequibilidade por elementos concretos.

Ousamos, contudo, discordar da fundamentação e do posicionamento exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas.

É que o fato de o art. 48, inciso II, c.c. seu § 2º, ter estabelecido um critério legal para a definição do que seja uma proposta “manifestamente inexequível” não exclui a possibilidade de fixação, por parte do administrador público, de outros critérios de desclassificação das propostas que se coadunem com os princípios e normas estabelecidos pelo mesmo diploma legal.

De fato, a Lei de Licitações não só permite, como também impõe a fixação de outros critérios de desclassificação das propostas por inexequibilidade, previstos ou não no instrumento convocatório, e essa conclusão se faz da leitura conjunta do artigo 48 com os demais dispositivos pertinentes dessa lei, os quais transcrevemos abaixo, com grifos nossos:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

(...)

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.

(...)

§ 3º. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

(...)

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

(...)

Art. 48.  Serão desclassificadas:

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º. Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 2º. Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Assim, podemos constatar da leitura dos artigos acima transcritos que a Lei de Licitações determina como obrigatório ao administrador que estabeleça no seu Edital o controle do preço global e do unitário, conforme as exigências do caso concreto. Esse raciocínio se mantém em harmonia com o art. 48, que determina, em seu inciso I, que a proposta poderá ser desclassificada quando não atenda às exigências do ato convocatório.

Ademais, reforçando o entendimento de que deve haver um controle rigoroso quanto aos preços globais e unitários apresentados pelos licitantes, no que tange a sua exequibilidade, o art. 44, § 3º, proíbe a admissão de proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

Logo, não é possível se aferir da leitura do texto legal que é vedado à Administração Pública estabelecer outros critérios de avaliação de exequibilidade e adequação das propostas apresentadas pelos licitantes simplesmente pelo fato de ter sido fixado um critério para a desclassificação das propostas “manifestamente inexequíveis” no art. 48, II, c.c. § 2º, que se trata de um caso específico de desclassificação estabelecido pela Lei.

Ao contrário, a Administração Pública está obrigada a fazer um rigoroso critério de avaliação das propostas, no intuito de verificar a que melhor atende ao interesse público, baseando-se em dados objetivos e levando em consideração toda experiência acumulada ao longo das diversas contratações, para que a obra seja executada com a qualidade e adequação que lhe sejam exigíveis e sem causar posteriores prejuízos ao Erário.

Esse entendimento encontra respaldo na doutrina do prof. Marçal Justen Filho, que é referência no tema, e que em várias passagens de sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos enfatiza a questão da necessidade de controle dos preços unitários por parte da Administração Pública:

17.2) Critérios de aceitabilidade dos preços

O Edital deve determinar as condições para aceitação dos preços. Deverá indicar se a proposta deverá explicitar apenas preços globais ou se também preços unitários serão exigidos. Essas discriminações dependem do objeto licitado, do tipo de licitação, da forma de execução prevista etc.

Lembre-se, ademais, que o ato convocatório deverá contemplar parâmetros para avaliação da excessividade e da inexequibilidade dos preços.

Por outro lado, anote-se que o problema de preços unitários não é irrelevante quando a licitação versa sobre empreitada por preço global, especialmente em vista da eventual necessidade de alterações no curso da execução do certame. (...) Bem por isso, tem sido exigida pelos órgãos de controle a adoção no edital de regras atinentes aos preços unitários.

Jurisprudência do TCU

“12. Não é demais frisar, no que tange à ausência, no edital, de fixação de preços máximos, nos termos do art. 40, X, da Lei nº 8.666/93, que o Tribunal já se manifestou em inúmeras oportunidades no sentido de que o estabelecimento dos critérios de aceitabilidade de preços unitários, ao contrário do que sugere a interpretação literal da lei, é obrigação do gestor e não sua faculdade, ao contrário do entendimento esposado pelo recorrente de que a norma não contém determinação expressa vinculativa.” (Acórdão nº 206/2007, Plenário, rel. Min. Aroldo Cedraz)

(...)

17.5) Vedação à fixação de preços mínimos

Essa questão tem de ser enfrentada com cautela, especialmente tendo em vista experiências negativas do passado e a nova sistemática trazida pela Lei nº 9.648/98.

Em princípio, qualquer fixação de preço mínimo infringiria o princípio da República. Afinal, se a Administração está obrigada a buscar a proposta mais vantajosa, não teria cabimento recusar aquela de menor valor possível.

Ocorre que a Administração tem tido amargas experiências com propostas inexequíveis. É frequente licitante atuando de má-fé, propor-se a executar certo objeto por preço inferior ao seu próprio custo. Há casos de imprevisão, em que o particular atua com imprudência ou imperícia. Enfim, não há cabimento em selecionar proposta que não será executável ou que será desempenhada sem obediência aos critérios de qualidade necessários. Esses motivos conduziram, no passado, ao surgimento da licitação de “preço-base”. (...)

A lei nº 8.666 excluiu a admissibilidade de licitações de preço-base. Com isso, retornaram à cena os problemas de propostas inexequíveis. Daí a tentativa de solução através da reforma trazida pela Lei nº 9.648. Os §§ 1º e 2º do art. 48 receberam redação destinada certas soluções intermediárias a propósito do tema. A modificação na disciplina do art. 40 visou a dar respaldo à sistemática introduzida por tal diploma.

No tocante à fixação de preços mínimos para salários, consultem-se os comentários ao art. 44, § 3º.

Jurisprudência do STJ

“2. Na concorrência pública, a administração tem o poder discricionário de fixar, no edital, os valores de remuneração inicial dos empregados das empresas concorrentes quando tais valores vierem a influir nos custos dos serviços públicos objeto da concorrência. Assim, não há ilegalidade na observância pela administração do piso salarial estabelecido em Acordo Coletivo de Trabalho que vincula apenas uma determinada empresa (a signatária), quando o valor nele previsto é adotado apenas como parâmetro. Ilegalidade haveria se tal critério viesse a burlar a legislação trabalhista, no sentido de fixar piso salarial inferior ao estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho que abrangesse a região onde os serviços públicos seriam prestados.” (REsp nº 796.388/SP, 2ª T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 14.08.2007, DJ de 05.09.2007)

Jurisprudência do TCU

“A representante alegava, dentre outros, restrição ao caráter competitivo do certame, pelo fato do edital prever valores mínimos para a remuneração das categorias profissionais que seriam objeto da contratação, o que configuraria infração ao disposto no art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93. O entendimento anterior dessa Corte de Contas era no sentido de que a fixação de valores mínimos para os salários a serem pagos pelos licitantes aos profissionais em decorrência de eventual contratação implicava em fixação de preços mínimos, vedada pelo art. 40, inc. X, da Lei de Licitações (Decisão 577/2001, Acórdãos nºs 1.937/2003 e 2.024/2004, todos do Plenário, e Acórdão nº 617/2003 – 1ª Câmara). Contudo, o juízo mais recente do Tribunal é de ser possível o estabelecimento de valores mínimos para os salários dos empregados, sem que ocorra, com isso, infração ao aludido dispositivo, consoante o Voto condutor do Acórdão nº 290/2006, Plenário, do ilustre Ministro Marcos Vinicius Vilaça (...).” (Acórdão nº 290/2006, Plenário, rel. Min. Augusto Nardes)

(...)

6) A demonstração da compatibilidade entre oferta e custos

A licitação não se destina pura e simplesmente a selecionar a proposta de menor valor econômico, mesmo quando adotado o tipo menor preço. Visa a selecionar a proposta de menor valor que possa ser executada satisfatória e adequadamente.

Justamente por isso, o ato convocatório deverá impor ao licitante o ônus de demonstrar a formação de seus custos diretos e indiretos, assim como a margem de lucro prevista. Usualmente, essa demonstração envolve a apresentação de planilhas com preços unitários, onde o particular formula projeções quanto a quantitativos de itens necessários à execução da prestação indicando o custo necessário a tanto. Esses demonstrativos deverão indicar tanto os custos diretos como indiretos, relacionados inclusive com a carga tributária.

(...)

6.1) A questão do piso salarial

Um tema que despertou disputas foi a fixação no ato convocatório de valor mínimo para a remuneração da mão de obra necessária à execução do objeto contratual. Alguns reputavam inválida dessa ordem por invadir a autonomia do licitante na concepção do empreendimento ou por violar, de modo indireto, a regra proibitiva da fixação de preços mínimos. Outros entendiam que a fixação de remuneração mínima era uma manifestação da competência administrativa para determinar o padrão de qualidade compatível com a necessidade de ser satisfeita.

A solução predominante na jurisprudência do TCU superou as disputas, adotando uma terceira posição. Reputou-se que, em princípio, não cabe à Administração interferir sobre a autonomia do particular no tocante à fixação da remuneração dos empregados. No entanto, é obrigatória a observância de pisos salariais, fixados em lei ou em convenções dissídios coletivos. Nesse caso, não existe autonomia do futuro contratado quanto à determinação da remuneração. A infração ao piso salarial configuraria proposta inexequível, inclusive com potencial risco de responsabilização da Administração por eventuais verbas devidas aos empregados.

Por outro lado, os valores salariais eventualmente previstos em planilhas apresentadas pelo licitante apresentam cunho vinculante, na acepção de que o desembolso de valor mais reduzido importa descumprimento da proposta. Qual a consequência para tal violação? Deve-se verificar dos custos atinentes à mão de obra traduzem-se em risco de execução defeituosa da prestação, hipótese que pode ser assemelhada àquela da infração a requisitos exigidos quanto à qualificação técnico-profissional. Se tal hipótese não se verificar, a redução de custos de mão de obra poderá autorizar a revisão dos preços por iniciativa da Administração, partindo-se do pressuposto de que o contratado teria promovido a alteração da relação original entre os encargos e vantagens.

(...)

Jurisprudência TCU

9.3.2. ... quanto à questão da vedação à fixação de remuneração mínima dos profissionais dos profissionais pelo edital;

9.3.3. Observem as seguintes linhas de conduta na formulação de editais de licitação e na gestão de contratos de execução indireta e contínua de preços;

9.3.3.1. para modelos de execução indireta de serviços, inclusive baseados na alocação de postos de trabalho, se a categoria profissional se encontra amparada por convenção coletiva aplicável a toda a categoria, determinando o respectivo valor salarial mínimo, esse pacto laboral deve ser rigorosamente observado nas licitações efetivadas pela Administração Pública e nas contratações delas decorrentes;

9.3.3.2. É vedada a fixação de piso salarial para serviços que devem ser medidos e pagos por resultados;

9.3.3.3. No âmbito do Contrato n. 24/2006 e em outros termos ajustados com a Administração Pública em que os respectivos editais de licitação fixaram os pisos salariais das categorias profissionais executoras dos serviços, o órgão contratante deverá efetuar os seguintes controles, entre outros que entenda necessários:

9.3.3.3.1. Com fundamento nos arts. 54, § 1º, ‘in fine’, e 55, inciso XI, da Lei n. 8.666/1993, adotar as providências necessárias ao aditamento do contrato com vistas a explicitar que a empresa se obriga a pagar os salários lançados em sua proposta;

9.3.3.3.2. Fiscalizar periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais lançados na proposta contratada, mediante a verificação das folhas de pagamento referentes aos meses de realização dos serviços, de cópias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancários, entre outros meios de fiscalização cabíveis;” (Acórdão nº 614/2008, Plenário, rev. Min. Marcos Bemquerer)

(...)

Veja-se que o dito “jogo de planilha”, nas licitações para empreitada por preço global, somente pode ser apurado por ocasião da licitação se houver critérios disciplinando os preços unitários. Esse é o motivo pelo qual o TCU vem insistindo na ampliação dos controles quanto ao tema, especialmente com a fixação de preços unitários máximos.

(13ª ed., São Paulo: Dialética, 2009, pp. 527, 530-531, 592, 623, respectivamente – grifos nossos)

Conforme já constatado das transcrições acima, também coaduna com este entendimento o Egrégio Tribunal de Contas da União, que sobre o tema inclusive fixou a seguinte súmula:

SÚMULA Nº 259/2010

“Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.”

Fundamento Legal

Lei nº 8.666/1993, art. 40, inciso X.

Precedentes

- Acórdão 469/2008 – 1ª Câmara - Sessão de 4/3/2008, Ata n° 05/2008, Proc. 014.429/2007-0, in DOU de 7/3/2008.

- Acórdão 2985/2008 - 2ª Câmara - Sessão de 19/8/2008, Ata n° 29/2008, Proc. 005.489/2008-7, in DOU de 21/08/2008.

- Acórdão 5468/2008 – 2ª Câmara - Sessão de 25/11/2008, Ata n° 43/2008, Proc. 004.631/2005-9, in DOU de 28/11/2008.

- Acórdão 593/2003 - Plenário - Sessão de 28/5/2003, Ata n° 19/2003, Proc. 007.828/2002-3, in DOU de 10/6/2003.

- Acórdão 1755/2004 - Plenário - Sessão de 10/11/2004, Ata n° 43/2004, Proc. 005.528/2003-6, in DOU de 23/11/2004.

. - Acórdão 1090/2004 – Plenário - Sessão de 6/6/2007, Ata n° 23/2007, Proc. 008.219/2006-9, in DOU de 11/6/2007.

- Acórdão 2014/2007 - Plenário - Sessão de 26/9/2008, Ata n° 40/2007, Proc. 007.498/2007-7, in DOU de 28/9/2007.

- Acórdão 087/2008 - Plenário - Sessão de 30/1/2008, Ata n° 02/2008, Proc. 010.324/2006-1, in DOU de 01/02/2009.

- Acórdão 2381/2008 - Plenário - Sessão de 29/10/2008, Ata n° 44/2008, Proc. 011.321/2007-2, in DOU de 31/10/2008.

- Acórdão 168/2009 - Plenário - Sessão de 11/02/2009, Ata n° 06/2009, Proc. 030.638/2008-7, in DOU de 16/02/2009.

(Extraído do sítio eletrônico http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/jurisprudencia/sumulas, em 29/04/2013, grifos nossos)

Por seu turno, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já teve oportunidade de se manifestar no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - DECADÊNCIA - COMPATIBILIDADE COM A EXIGÊNCIA DE PREÇOS UNITÁRIOS E COM O VALOR GLOBAL.

1. A partir da publicação do edital de licitação, nasce o direito de impugná-lo, direito que se esvai com a aceitação das regras do certame, consumando-se a decadência (divergência na Corte, com aceitação da tese da decadência pela 2ª Turma - ROMS 10.847/MA).

2. A licitação da modalidade menor preço compatibiliza-se com a exigência de preços unitários em sintonia com o valor global - arts. 40, 44, 45 e 48 da Lei 8.666/93.

3. Previsão legal de segurança para a Administração quanto à especificação dos preços unitários, que devem ser exeqüíveis com os valores de mercado, tendo como limite o valor global.

4. Recurso improvido.

(RMS 15.051/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2002, DJ 18/11/2002, p. 166, grifos nossos)

Desse modo, irreparável a conduta da FDE no sentido de, por critérios objetivos, aos quais os licitantes tiveram todo o acesso previamente à formulação de suas propostas, fazer apurada análise dos preços globais e unitários ofertados.

É de se ressaltar, conforme apontou o próprio Conselheiro sentenciante em seu relatório, que “a Assessoria Técnica, sob o ângulo econômico, bem como a douta PFE, acolheram os argumentos ofertados e, concluíram pela regularidade da matéria (fls. 754 e fls. 762)” (fls. 06, grifos nossos).

Nesse ponto, vale a pena citar as mencionadas manifestações exaradas pela assessoria técnica, respectivamente:

A origem prestou seus esclarecimentos os quais em nossa opinião podem ser aceitos.

Com relação ao nosso pré-opinante verificamos que o cálculo máximo exigido de BDI pela FDE às fls. 722 de 23% pode ser aceito, haja vista o ‘tipo de obra’, no caso reforma e ampliação, não é demais lembrar que a contratante possui dados de várias obras e num universo conhecido e restrito da contratante (FDE) neste ramo de atividade conseguiu montar uma média ponderada, assim sendo nada temos a opor, mesmo porque o BDI ofertado pela contratada de 15,20%.

Somos pela regularidade da matéria, tendo em vista exclusivamente os aspectos técnicos. (fls. 754)

A Douta Chefia desta P.F.E. se pronunciara favoravelmente a contratações da espécie, conforme Pareceres nos autos dos processos TC-43648/026/07, TC-1138/026/07 e TC-24626/026/04, pelas seguintes razões:

‘TC-044025/026/07

A Origem, para maior comodidade e transparência, colocou à disposição dos interessados os dados da tabela de preços dos serviços licitados, demonstrando, assim, a base do orçamento apresentado e indicando, literalmente, que as propostas com preços inexequíveis, seriam desclassificadas por acarretarem risco de inexecução.’

Tal critério, conforme entendimento da Douta Chefia desta P.F.E. encontra amparo nos arts. 44, § 3º, e 48, incisos I e II, da Lei Federal de Regência.

A FDE, com a reformulação de seus atos, conforme consta das justificativas e CD anexado, reuniu condições seguras de aferição objetiva de exequibilidade das propostas, na medida em que, a uma, passou a entregar as planilhas em meio eletrônico – ‘CD’ – cabendo aos interessados apenas preenchê-las com os seus preços, e, a duas, passou a expressar claramente no edital, em percentuais, os custos decorrentes das legislações trabalhista, previdências e tributária.

Assim, opino no sentido da regularidade da licitação e contrato decorrente. (fls. 762)

O único reparo, na verdade, que poderíamos fazer em relação à conduta da FDE é a de que, antes de desclassificar por inexequibilidade as propostas oferecidas em desacordo com os critérios estabelecidos no ato convocatório, estabelecesse, no Edital, oportunidade a que as licitantes demonstrassem a viabilidade da proposta ofertada.

Isso porque, conforme se extrai da redação do § 1º do art. 48 da Lei de Licitações, mesmo o critério legalmente estabelecido para desclassificação por inexequibilidade é uma presunção relativa, que pode ser afastada se o proponente conseguir demonstrar que está em condições de executá-la com a qualidade que lhe é exigida e sem outros acréscimos nos termos em que foi proposta.

Assim, poderia a origem ter se valido do que dispõe o art. 43, § 3º, da Lei de Licitações, no sentido de realizar diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo (“§ 3º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.”).

De qualquer forma, no caso concreto não houve a constatação de qualquer prejuízo, eis que não houve questionamento do Edital no tempo devido, nos termos do art. 41, § 2º (“Art. 41. (...) § 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)”) e nenhuma das proponentes prejudicadas apresentou recurso administrativo contra a desclassificação por inexequibilidade nos termos do art. 109, I, “b” (“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: (...) b) julgamento das propostas”).

Diante das assertivas acima, discordamos da decisão do Tribunal de Contas que julgou pela irregularidade da tomada de preços e do contrato em análise e, nos termos do art. 239, § 1º, item 2, do Regimento Interno Consolidado, oferecemos o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº, 2013

Dispõe sobre a reforma da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO decreta:

Artigo 1º – Consideram-se regulares, com recomendação à origem de que estabeleça nos próximos editais oportunidade a que as proponentes demonstrem a viabilidade de suas propostas antes da decisão de desclassificação por inexequibilidade, nos autos do processo TC 19853/026/06, a Tomada de Preços e o Contrato firmado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a empresa Saned Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Artigo 2º - Arquivem-se os autos, por não caber mais nenhuma providência.

Artigo 3º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

a) Vitor Sapienza – Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, propondo PDL que reforma a decisão do TCE, considerando regulares a tomada de preços e o contrato, com recomendações ao contratante e posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 28/5/2013.

a) Mauro Bragato – Presidente

Roberto Engler, Beth Sahão – Mauro Bragato – Hamilton Pereira – Fernando Capez – Estevam Galvão – Regina Gonçalves – Vitor Sapienza – Osvaldo Vergínio