PARECER Nº 1290, DE 2014

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL Nº 114, DE 2014

Por intermédio do ofício C.CSEB nº 58/2014, o Senhor Conselheiro Presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou a esta Casa, cópia de peças dos autos do processo TC-014462/026/06 que trata do julgamento do contrato celebrado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a empresa Lopes Kalil Engenharia e Comércio Limitada, para providências cabíveis à espécie.

Nos termos do artigo 239 c.c. artigo 33, II, “d” do Regimento Interno da Assembleia Legislativa os autos foram encaminhados a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, ensejando nossa designação, para, na qualidade de relatora, examinar o teor do decidido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e de firmar o competente relatório.

Ao examiná-lo verifica-se que os autos versam sobre: Tomada de Preços, Contrato, de número 05/1150/05/02, celebrado em 21-10-05, Termo de Aditamento, de 16/03/06, Termo de Recebimento Provisório, de 24/08/06 e Termo de Recebimento Definitivo, de 01/11/06, entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a empresa Lopes Kalil Engenharia e Comércio Ltda., objetivando a reforma de prédio escolar na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, compreendendo a provisão de todos os materiais e execução de todos os serviços que permitam a intervenção na EE. Prof. Eurico Figueiredo, Jaçanã-Tucuruvi, no município de São Paulo, com prazo previsto de 180 dias e no valor original de R$ 494.006,32.

Em julgamento, após devidamente instruído com a análise dos diversos setores técnicos, daquele Tribunal de Contas (ATJ e SDG), inclusive da Procuradoria da Fazenda do Estado e das respectivas alegações da Contratante, o Conselheiro Renato Martins Costa, decidiu pela irregularidade da licitação e ajustes posteriores, considerando vício concreto e irrelevável na forma como a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE aferiu a exeqüibilidade das propostas, ponderando fatores concernentes à composição dos custos unitários propostos, resultando no afastamento de licitantes cujas propostas globais apresentam-se inferiores àquela efetivamente contratada, em desconformidade com os preceitos do artigo 48 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Por isso, aplicando-se à espécie os incisos XV e XXVII do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93.

Ante o teor do julgamento, a Contratante irresignada, interpôs Recurso Ordinário, objetivando a reforma da respeitável decisão que julgou irregulares a licitação e decorrentes ajustes.

Por seu turno, a Egrégia Primeira Câmara da Corte de Contas, em sessão de 26 de novembro de 2013, conheceu do Recurso Ordinário e, quanto ao mérito resolveu negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão pela irregularidade da licitação e ajustes posteriores, pelo voto dos Conselheiros Cristiana de Castro Moraes, Relatora, Dimas Eduardo ramalho, Renato Martins Costa e Dimas Eduardo Ramalho.

Da nossa parte, analisando os autos, somos compelidos a concordar com as razões aduzidas pelo E. Primeira Câmara de Contas do Estado, sobretudo no que tange ao fato de que foram desclassificadas 31 das 42 licitantes participantes e este elevado número de propostas desclassificadas fundadas na apresentação de preço unitário ou global inexeqüível, ausências de justificativas para adoção de índices e valores-limites de idoneidade financeira, de garantia de participação e de capital social integralizado, aliado ao acréscimo de 48,82% do valor contratado.

Dessa forma, o princípio constitucional da economicidade não foi respeitado, ensejando nosso voto pela irregularidade da licitação e demais ajustes decorrentes.

De outra parte, constatamos que os contratos em apreço se encontram exauridos, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no §1º, do artigo 33, da Constituição do Estado de São Paulo.

Entretanto, a Constituição Paulista em seu artigo 32, parágrafo único, dispõe que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bem, valores públicos, pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Assim sendo, manifestamos nossa concordância com a posição adotada pelo E. Tribunal de Contas, considerando irregular a licitação e demais ajustes posteriores celebrados entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a empresa Lopes Kalil Engenharia e Comércio Ltda., motivo pelo qual opinamos pela expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Procuradoria Geral do Estado, no sentido de tomarem as medidas cabíveis à espécie, e posterior arquivamento dos autos.

a) Maria Lúcia Amary – Relatora

Aprovado como parecer o voto da relatora, que reconhece decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 28-10-2014.

a) Mauro Bragato – Presidente

Estevam Galvão – Mauro Bragato – Davi Zaia – Roberto Engler – Osvaldo Verginio – Edson Giriboni – Orlando Bolçone – Hamilton Pereira – Francisco Campos Tito