PARECER Nº 185, DE 2015

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL Nº 2341, DE 2014

Por intermédio do ofício C.SEB nº 357/2014, o Senhor Conselheiro Presidente da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou a esta Casa, cópia de peças dos autos do processo TC-014887/026/06 que trata do julgamento do contrato celebrado entre a Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS e a empresa Construtora CVP S.A, para as providências cabíveis à espécie.

Nos termos do artigo 239 c.c. artigo 33, II, “d” do Regimento Interno da Assembleia Legislativa os autos foram encaminhados a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, ensejando nossa designação, para, na qualidade de relatora, examinar o teor do decidido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e de firmar o competente relatório.

Ao examiná-lo verifica-se que os autos versam sobre: Termos de Aditamento celebrados em 11-05-06, 11-10-06 e 18-01-07 com intuito de estabelecer acréscimos e supressões de serviços, no valor de R$ 814.317,51, incluir serviços não previstos inicialmente no valor de R4 1.036.597,79 e prorrogação do prazo contratual por 60 dias, além de Termo de recebimento Provisório celebrado em 04-01-08, cujo objeto do contrato original objetivou a construção de edifício anexo ao prédio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo – SP.

Em julgamento, após devidamente instruído com a análise dos diversos setores técnicos, daquele Tribunal de Contas (ATJ e SDG), inclusive da Procuradoria da Fazenda do Estado e das respectivas alegações da Contratante, o Conselheiro Renato Martins Costa, decidiu pela irregularidade dos referidos termos de aditamento, considerando vício concreto e irrelevável na forma como a CPOS estabeleceu tais aditamentos de contrato com documentação relativa às medições com lacunas, com ocorrência de divergência entre o saldo contratual e os serviços realizados, termo de recebimento provisório emitido em prazo diverso daquele estabelecido em contrato e documentação referente ao 2º aditamento com modificação do projeto básico, sendo que alguns itens foram excluídos do objeto para inclusão em nova licitação, em desconformidade com os preceitos da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Constituição Federal. Por isso, aplicando-se à espécie os incisos XV e XXVII do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93.

Além disso, foi aplicada ao responsável, à época, pela contratação, Srs. Luiz José Preto Rodrigues, Carlos Alberto Safatle, Sérgio augusto de Arruda Camargo e Rubens Gomes de Carvalho, autoridades que subscreveram os documentos em apreço, aplicação de multa individualizada no valor correspondente a 400 (quatrocentas) UFESP’s, nos termos do artigo 104, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93.

Ante o teor do julgamento, a Contratante, irresignada, interpôs Recurso Ordinário, objetivando a reforma da respeitável decisão que julgou irregulares os referidos três termos de aditamento.

Por seu turno, a Egrégia Segunda Câmara do Tribunal de Contas, em sessão de 03 de fevereiro de 2009, conheceu do Recurso Ordinário e, quanto ao mérito resolveu negar-lhe provimento, pelo voto do Conselheiro Renato Martins Costa, Relator e dos Conselheiros Fúlvio Julião Biazzi, e Robson Marinho.

Da nossa parte, analisando os autos, somos compelidos a concordar com as razões aduzidas pela E. Segunda Câmara de Contas do Estado, sobretudo no que tange ao fato de que, após decorrido o prazo para a execução da obra, sequer a construção do prédio foi finalizada. Além disso as alterações do projeto básico efetuadas nos aditamentos, acabou por desfigurar completamente o escopo licitado, em desacordo com o preconizado na Lei de Licitações.

Dessa forma, o princípio constitucional da economicidade não foi respeitado, ensejando nosso voto pela irregularidade dos referidos Termos de Aditamento.

De outra parte, constatamos que os contratos em apreço se encontram exauridos, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no §1º, do artigo 33, da Constituição do Estado de São Paulo.

Entretanto, a Constituição Paulista em seu artigo 32, parágrafo único, dispõe que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bem, valores públicos, pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Assim sendo, manifestamos nossa concordância com a posição adotada pelo E. Tribunal de Contas, considerando irregulares os Termos de Aditamento celebrados entre a Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS e a Construtora CVP S.A, motivo pelo qual opinamos pela expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Procuradoria Geral do Estado, no sentido de tomarem as medidas cabíveis à espécie, e posterior arquivamento dos autos.

a) Maria Lúcia Amary – Relatora

Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 24/2/2015.

a) Mauro Bragato – Presidente

Mauro Bragato – Beth Sahão – Francisco Campos Tito – Hamilton Pereira – Orlando Bolçone – Maria Lúcia Amary – Roberto Engler – Osvaldo Verginio