PARECER Nº 772, DE 2015

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO TC 043353/026/07 - PROCESSO  RGL   03974/2011 – CONTRATO CELEBRADO ENTRE  FDE X LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Por intermédio do ofício C.ECR  1096/2011, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou a esta Casa cópia de documentos relativos a contrato celebrado entre  FDE  - Fundação para o Desenvolvimento da Educação e a empresa Lopes Kalil Engenharia e Comércio Ltda.

Publicado o v. Acórdão de fls. 20/21 (DOE 21/05/2011) foi a documentação autuada e remetida à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento.

Compete agora a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento apreciar o exame da matéria, na forma estabelecida pelo artigo 239  do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Os autos tratam de irregularidades apontadas na Tomada de Preços e consequente Contrato celebrado entre a FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação  e  a empresa Lopes kalil  Engenharia e Comércio Ltda., para construção de ambientes complementares de sala de aula com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador e reforma de prédio escolar, na forma de execução indireta, no regime de empreitada, por preço global e unitário, compreendendo a provisão de todos os materiais e execução de todos serviços , que permitam a intervenção a ser realizada na EE Fabiana de Queiroz, no valor de R$ 742.442.78  em 9/11/2007 , acrescido de R$ 237.656,25, mediante termo de aditamento em 14/08/2008, perfazendo valor total de R$ 1.035,099,03.

Na Sessão do TCE realizada em 16/12/2009, publicada no DOE 18/12/2009, foram julgados irregulares a Tomada de Preço e o Contrato, bem como ilegal o ato determinativo das despesas deles decorrentes, por entender seus membros conselheiros  que o critério de julgamento de exequibilidade das propostas da FDE, por preços unitários (inciso VIIi do item 602 do edital) tem sido desaprovado pelo TCE, por ser contrário a regra do §1º do artigo 48 da Lei de Licitações.  que trata das hipóteses em que o objeto tem a  ver com obras e serviços , como é o caso que ora se apresenta, não concorrendo , conforme pretendido pela FDE , com o artigo 44 § 3º da mesma lei.

A FDE  recorreu da decisão, alegando  em síntese, que as irregularidades  são de natureza  formal, e que foram observados todos os critérios exigidos pela Lei de Licitações, sustentando a regularidade do procedimento,   e a aplicabilidade do artigo 44 da lei 8.666/93, retro.

Em sessão realizada em 10/05/2011 DOE 21/05/2011, o Tribunal Pleno conheceu do recurso ordinário e rejeitou os argumentos apresentados, negando provimento e mantendo a decisão recorrida.

Igual tratamento recebeu o termo aditivo que versou sobre a readequação do cronograma físico e alterou quantitativos.

Na condição de relator designado, em análise dos autos, vejo-me compelido a concordar com as razões aduzidas pelo E. Tribunal de Contas, vez que, restou comprovado que o critério de julgamento adotado pelo FDE para avaliação das propostas comerciais foi realizado em desconformidade com as regras estabelecidas no artigo 48 da Lei 8666/93 e com o principio da economicidade; bem como por mansa e pacifica jurisprudência do TCE. Com relação ao Termo Aditivo também esposamos o entendimento por sua irregularidade, pois estando irregular o principal, não cabe atribuir outro tratamento ao acessório.

Observei, porém, que o contrato se encontra exaurido, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no § 1º do artigo 33 da Carta Paulista. Assim, manifesto minha  concordância com a posição adotada pelo E. Tribunal de Contas, opinando pela seguinte conclusão:

a - oficiar à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Publico anexando cópia dos autos; e

b - arquivamento dos autos.

È o nosso parecer.

- Léo Oliveira – Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 12/8/2015.

- Mauro Bragato – Presidente

Mauro Bragato – João Paulo Rillo – Orlando Bolçone – Vaz de Lima – Léo oliveira – Cezinha de Madureira – Carlão Pignatari