PARECER Nº	548, DE  2016

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO  RGL N° 248, DE 2016

Através do ofício CGCRRM nº 196/2016, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, enviou a esta Casa de Leis cópia de documentação relativa ao contrato (de 29/04/2009) celebrado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Construtora Cronacon Ltda., objetivando a reforma de prédio escolar, construção de ambientes complementares e sala de aula em estrutura pré-moldada de concreto com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador na E.E. Profª Maria Luiza de Andrade Martins Roque, na Capital, no valor de R$3.613.886,72 e prazo inicial de vigência de 540 dias e de execução de 390 dias – postergados para 660 e 510 dias, respectivamente (TC-18018/026/09).

Em seguida, foi a documentação autuada e remetida à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para ser apreciada, conforme previsto no § 2º do artigo 31 e no artigo 239, caput, todos dispositivos do Regimento Interno Consolidado.

Da leitura dos autos e dos documentos presentes no site do TCE, depreende-se, em suma, que aquela Corte de Contas apontou que a FDE desclassificou as 2 melhores propostas por considerar seus preços unitários inexequíveis, apesar do preço global por elas apresentado estar em conformidade com os limites exigidos no edital. Portanto, a FDE deixou de selecionar a proposta mais vantajosa à Administração, ferindo, assim, o princípio da economicidade.

Visto que as justificativas divulgadas pela origem não foram acolhidas por aquele Tribunal, em Sessão de 12/07/2012, a 2ª Câmara do TCE julgou irregulares a licitação e o contrato, e ilegal o ato determinativo da despesa recorrente (fls. 9).

Inconformada, a FDE interpôs recurso ordinário na tentativa de reverter a sentença recorrida. Porém, em Sessão de 20/08/2014, o E. Plenário do TCE conheceu do recurso ordinário e rejeitou as explicações apresentadas, mantendo integralmente a sentença recorrida (fls. 17).

Salientamos ainda que, em Sessão de 23/06/2015, a 2ª Câmara do TCE considerou irregulares os termos aditivos assinados em 01/03/2010 e 21/05/2010, e tomou conhecimento dos termos de recebimento provisórios e definitivos (de 2009 e 2010), às fls. 25.

Assim, visto que o termo de recebimento já foi expedido, entendemos que o referido contrato se encontra exaurido, situação que impossibilita esta Casa de tomar a providência prevista no § 1º do artigo 33 da Carta Paulista, ou seja, sustá-lo. Tal dispositivo constitucional dispõe que, “no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.”

Diante do exposto após a remessa de ofícios com cópia deste parecer à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, propomos o arquivamento deste Processo RGL nº 248, de 2016.

a) Coronel Camilo - Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em  30/3/2016.

a) Mauro Bragato – Presidente

Mauro Bragato – Coronel Camilo – João Paulo Rillo – Teonilio Monteiro da Costa – Cezinha de Madureira – Orlando Bolçone – Léo Oliveira – Vaz de Lima