## PARECER Nº 1647, DE 2016

## DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL N° 1559, DE 2016

O Tribunal de Contas do Estado - TCE enviou a esta Assembleia Legislativa, consoante disposição do artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar n.º 709/93, cópia das decisões singulares e dos acórdãos referentes ao TC – 017156/026/09, que julgou irregulares a concorrência e o decorrente contrato, celebrado no ano de 2009, no valor de R$ 4.142.231,42, entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Profac Engenharia e Comércio Ltda., que teve como objeto a construção de prédio escolar em estrutura pré-moldada de concreto com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador no terreno CHB Itaim Paulista A, em São Paulo-SP. Foi também considerado irregular o 1º Termo de Aditamento ao Contrato, que acresceu ao acordo o montante de R$ 705.614,40 e prorrogou a conclusão dos serviços por mais 90 dias.

Após análise de todo o processo referido, e em que pesem os argumentos registrados pela contratante, devemos concordar com a decisão prolatada pelo Tribunal de Contas do Estado. Deveras, restou difícil, para a FDE, justificar a desclassificação de três propostas que apresentaram insumos com preços insuficientes, é dizer, com preços unitários inexequíveis, já que existem regras explícitas sobre o tema dispostas na Lei n.º 8.666/93 (Lei de Licitações), de observância obrigatória pelos editais. O critério de julgamento das propostas, efetivado pela FDE, não observa a imposição do artigo 48 da mencionada Lei de Licitações, in verbis:

“Art. 48.  Serão desclassificadas:

(...)

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

§ 1º  Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

b) valor orçado pela administração.

(...)”

Nota-se a clareza da lei ao estabelecer como deve ser aferida a razoabilidade dos preços dos insumos constantes na proposta, não cabendo à Origem, como pretendido, utilizar-se da disposição do artigo 44, §3º, da Lei n.º 8.666/93 para justificar a desclassificação de propostas com menor valor global em certames destinados ao implemento de obras e serviços de engenharia. Se o sobredito artigo 44 afirma que “Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado”, é certo também que a avaliação dos tais preços unitários simbólicos ou irrisórios foi determinada pelo artigo 48 acima transcrito. Como destacado pelo Tribunal Pleno do TCE, “Afinal, assentado entre nós que o modelo prescrito pelo artigo 48 da Lei nº 8.666/93 seria de uso cogente, não cabendo concorrer com ou ser substituído pelo preceito do art. 44, § 3º, do mesmo Estatuto.” (fls. 31-verso dos autos).

Se outras propostas mais vantajosas eram exequíveis nos termos da Lei de Licitações, as desclassificações ultimadas representam falha relevante, comprometendo a totalidade dos atos praticados por infringência ao princípio da economicidade, que é norteador de todas as licitações (artigo 3º, “caput” e §1º, inciso I). Esse equívoco foi trazido à tona pelo TCE no acórdão do Tribunal Pleno, que registrou o seguinte trecho:

“No caso concreto, mais ainda, a antieconomicidade do negócio materializou-se na diferença verificada entre a menor das propostas globais apresentadas e a que foi considerada vencedora a partir do critério viciado: R$ 474.383,06 (quatrocentos e setenta e quatro mil trezentos e oitenta e três reais e seis centavos).”

Não se pode dizer, enfim, que houve vantagem para a Administração Pública ao contratar a Profac Engenharia e Comércio Ltda. para a construção de prédio escolar, motivo pelo qual concordamos com a desaprovação exteriorizada pelo Tribunal de Contas do Estado.

No mais, por serem os aditivos posteriores alcançados pelos vícios que contaminam o principal, também concordamos em julgar irregular o 1º Termo de Aditamento ao Contrato, pois se “o Termo Aditivo regula, altera e modifica cláusulas do contrato, estando assim no nível de parte integrante, e como acessório deve seguir a sorte do principal, de acordo com o Código Civil, artigo 94”, outra sorte não restará ao instrumento em questão.

Diante do exposto, e por não caber mais a sustação dos efeitos do contrato, determinamos o arquivamento dos autos do Processo RGL n.º 1559, de 2016, com fundamento no artigo 239, §2º, do Regimento Interno desta Casa, requisitando a remessa de ofício com cópia deste parecer ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do Estado, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades.

a) Coronel Camilo – Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 30/11/2016.

a) Vaz de Lima – Presidente

Cezinha de Madureira – João Caramez – Teonilio Barba – João Paulo Rillo – Edson Giriboni – Orlando Bolçone – Vaz de Lima