PARECER Nº 1629, DE 2016

## DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL N° 1771, de 2016.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP remeteu, a esta Assembleia Legislativa, consoante disposição do artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar n.º 709/93, cópia dos acórdãos referentes ao TC – 39418/026/08, que julgou irregulares os 2º, 3º e 4º Termos Aditivos oriundos do contrato, julgado regular, celebrado entre a Companhia Energética de São Paulo – CESP e a RICSAN – Comércio e Serviços de Informática Ltda., que teve como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de aceitação, identificação, configuração, remanejamento, remoção, instalação de equipamentos e softwares e manutenção de equipamentos de informática com fornecimento de peças, sob regime de execução indireta. A decisão também tomou conhecimento do Instrumento Particular de Encerramento e quitação do contrato.

Para melhor elucidação, seguem as informações referentes aos mencionados Termos Aditivos:

- 2º Termo Aditivo, de 18/08/2009, acresceu os serviços em R$ 9.824,49 (referente a um mês de contrato), passando o valor total do acordo, que antes somava R$ 594.000,00, a ser de R$ 603.824,49;

- 3º Termo Aditivo, 18/09/2009, prorrogou o prazo de vigência contratual em 12 meses (somando então 42 meses de prestação de serviços), recaindo o novo vencimento em 19/09/2010; e

- 4º Termo Aditivo, de 16/09/2010, prorrogou o prazo de vigência contratual em 4 meses (somando então 46 meses de prestação de serviços), recaindo o novo vencimento em 19/01/2011.

Para que se visualize o problema central levantado pela TCE/SP, é importante transcrever o comando contido no artigo 65, §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, in verbis:

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

(destaque nosso)

No caso ora sob exame, o acréscimo no serviço contratado superou o limite legal sobredito. Deveras, as parcelas mensais do contrato, que inicialmente eram de R$ 33.000,00, passaram a totalizar R$ 42.824,49, que corresponde à variação de 29,87%. Diante dessa constatação, somos impelidos a concordar com a decisão prolatada pelo Tribunal de Contas do Estado, que, com base no artigo 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93, julgou irregulares os Termos Aditivos arrolados acima e tomou conhecimento do Termo de Encerramento do contrato.

Restou inviável, portanto, atribuir razão à Origem, motivo pelo qual reconhecemos na integralidade a decisão do Tribunal de Contas do Estado nos autos do TC – 39418/026/08, que considerou irregulares os 2º, 3º e 4º Termos Aditivos oriundos do contrato celebrado entre a Companhia Energética de São Paulo – CESP e a RICSAN – Comércio e Serviços de Informática Ltda., bem como tomou conhecimento do Termo de Encerramento do contrato.  E, por não caber mais a sustação dos efeitos do analisado contrato, determinamos o arquivamento dos autos do Processo RGL n.º 1771, de 2016, com fundamento no artigo 239, §2º, do Regimento Interno desta Casa, requisitando a remessa de ofício com cópia deste parecer ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do Estado, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades.

a) Paulo Correa Jr – Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em  30/11/2016.

a)  Vaz de Lima – Presidente

Teonilio Barba – João Paulo Rillo – João Caramez – Cezinha de Madureira – Edson Giriboni – Orlando Bolçone – Vaz de Lima