[image: image1.jpg]GOVERNO DO ESTADO SAO PAULO
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

OFICIO/SIALE/SLT GS N° 081/2017 Sao Paulo, 30 de margo de 2017

Assunto: Requerimento de Informagao n° 046/2017 do Deputado Marcos Damasio, que

solicita informagdes sobre a duplicagédo da SP-304 Rodovia Geraldo de Barros.

Samuel Moreira
Secretario-Chefe da Casa Civil

Sobre o documento em referéncia, encaminho a manifestacdo do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Sdo Paulo — DER, constante do Oficio COM-
SUP/SLT n° 0166 de 30/03/2017, com as informagdes devidas.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e aprego.

Atenciosamente;”

osé Macedo Filho
Secretario Adjunto
Respondendo pelo expediente da
Secretaria de Logistica e Transportes




[image: image2.png]SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDENCIA

COM-SUP/SLT - 0166 30/03/2017

Ref.: Requerimento de Informagao n. 0046/2017
Int.:  Deputado Estadual Marcos Damaésio

Assunto: Duplicagao da SP 304 — Rodovia Geraldo de Barros.

Senhor Secretario,

Através do Requerimento de Informagdo n.° 0046/2017 o Deputado
Estadual Marcos Damasio solicita informagées sobre a duplicagdo da SP 304 —
Rodovia Geraldo de Barros.

Sobre o assunto a Divisao Regional de Rio Claro — DR. 13 e a Diretoria
de Operagdes informam:

1) Como estd o andamento do processo para que a nova empresa
responsavel pela duplicagdo da Rodovia Geraldo de Barros — SP
304 assuma os trabalhos?

Apbs a primeira andlise da PGE sobre o assunto, houveram alguns
questionamentos quanto a parte financeira e planilha de
quantidades, os quais estao sendo respondidos pelas areas
pertinentes, a saber Diretoria Financeira e Equipe de Contratagao.

2) Em que ponto esta a obra? O que falta ser feito para que a
duplicagao seja concluida?

Foi executado aproximadamente 50% das obras.
3) Qual a previsao da conclusao da obra?

O prazo para a execugao dos servigos faltantes é de 12 meses, a
partir da emissao da 12 Nota de Servigo.

Diante do exposto, submetemos a solicitagéo a consideragéo de Vossa
Exceléncia.

/

(
Eng.° ARMANDO COSTA FERREIRA

SUPERINTENDENTE

v;ﬁ//




