PARECER Nº 1856, DE  2017

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO  RGL N° 2983, DE 2011.

Através do ofício CGCRRM nº 672/11, o Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE enviou a esta Casa de Leis cópia de documentação relativa à licitação, contrato (de 05/02/07) e termos aditivos decorrentes, celebrados entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e Oceania Engenharia e Incorporação Ltda., objetivando a construção de ambientes complementares de sala de aula, com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador e reforma do prédio da E.E. Profº Miguel Reale, em Diadema, no valor de R$651.399,94 (TC-9645/026/07).

Em seguida, foi a documentação autuada e remetida à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para ser apreciada, conforme previsto no § 2º do artigo 31 e no artigo 239, caput, todos dispositivos do Regimento Interno Consolidado.

Da leitura dos autos e dos documentos presentes no site do TCE, depreende-se, em suma, que aquela Corte de Contas apontou que a empresa contratada estava na 7ª posição de classificação, com proposta de R$49.447,97 superior em relação à 1ª colocada, a qual foi desclassificada por ter apresentado preços unitários considerados inexequíveis pela FDE, o que contraria o artigo 48 da Lei Federal nº 8666/93. Portanto, a Fundação deixou de selecionar a proposta mais vantajosa à Administração, ferindo, assim, o princípio da economicidade.

Visto que as justificativas divulgadas pela origem não foram acolhidas por aquele Tribunal, em 02/02/2009, o TCE exarou sentença, na qual julgou irregulares a licitação e o contrato, bem como ilegal o ato determinativo da despesa (fls. 2 e 3).

Inconformada, a FDE interpôs recurso ordinário na tentativa de reverter a sentença recorrida. Porém, em Sessão de 30/10/10, a 2ª Câmara do TCE conheceu do recurso ordinário e rejeitou as explicações apresentadas, mantendo-a integralmente (fls. 9 e 10).

Posteriormente, em 23/05/2012, 2 aditamentos, 2 termos de recebimento provisórios (de 29/05/08  e 24/11/08) e 2 definitivos (de 08/07/08 e 05/10/09) foram objeto de exame pelo TCE que julgou irregulares os termos de aditamento e tomou conhecimento dos demais.

Novamente, a FDE tentou reverter a sentença proferida por meio de recurso ordinário, mas, em Sessão de 15/07/2014, a 1ª Câmara do TCE negou-lhe provimento.

Assim, visto que o termo de encerramento das obrigações contratuais foi assinado em 28/03/2012, entendemos que o referido contrato se encontra exaurido, situação que impossibilita esta Casa de tomar a providência prevista no § 1º do artigo 33 da Carta Paulista, ou seja, sustá-lo. Tal dispositivo constitucional dispõe que, “no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.”

Diante do exposto e, após a remessa de ofícios com cópia deste parecer à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, propomos o arquivamento deste Processo RGL nº 2983, de 2011.

a) Edson Giriboni – Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em  21/11/2017.

a) Roberto Engler – Presidente

Roberto Massafera - Teonilio Barba – Enio Tatto – Cássio Navarro – Davi Zaia – Orlando Bolçone – Edson Giriboni – Wellington Moura – Roberto Engler