# PARECER Nº 674, DE 2018

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL Nº 2368, DE 2012

Através do ofício C.FJB nº 946/2012, o Auditor Substituto de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, enviou a esta Casa de Leis cópia de documentação relativa à licitação, o contrato (de 17/09/2009) e termos dela decorrentes, celebrado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Construmik Comércio e Construção Ltda., objetivando a construção de prédio escolar em estrutura pré-moldada de concreto com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador e construção de ambientes complementares, de sala de aula e reforma de prédio escolar na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global e unitário, conforme proposta da contratada, compreendendo a provisão de todos os materiais e a execução de todos os serviços, que permitam as intervenções a serem realizadas no prédio escolar que abriga a EE Professor Renato de Arruda Penteado e o prédio a ser edificado no Terreno do Jardim Carombé, no valor de R$8.473.701,27.

Em seguida, foi a documentação autuada e remetida à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para ser apreciada, conforme previsto no § 2º do artigo 31 e no artigo 239, caput, todos dispositivos do Regimento Interno Consolidado.

Da leitura dos autos e dos documentos presentes no site do TCE, depreende-se, em suma, que aquela Corte de Contas apontou que, naquele certame, foi desclassificada a empresa que ofereceu a melhor proposta com valor global, por ter apresentado preços unitários considerados inexequíveis, o que contraria o artigo 48 da Lei Federal nº 8666/93. Portanto, a FDE deixou de selecionar a proposta mais vantajosa à Administração, ferindo, assim, o princípio da economicidade.

Visto que as justificativas divulgadas pela origem não foram acolhidas por aquele Tribunal, em Sessão de 10/05/11, a 1ª Câmara do TCE julgou irregulares a licitação e o contrato, e ilegal o ato determinativo da despesa recorrente (fls. 12 e 13).

Inconformada, a FDE interpôs recurso ordinário na tentativa de reverter à sentença recorrida. Porém, em Sessão de 14/03/2012, o E. Plenário do TCE conheceu do recurso ordinário e rejeitou as explicações apresentadas, mantendo integralmente a sentença recorrida (fls. 24 e 25).

Salientamos ainda que, em Sessão de 30/09/2014, a 1ª Câmara do TCE, considerou irregular o termo aditivo assinado em 03/11/2010, e tomou conhecimento dos termos de recebimento provisórios e definitivos, às fls. 45. Tal decisão foi mantida pelo E. Plenário do TCE em sessão de 15/07/2015 (fls. 46).

Assim, visto que os termos de recebimento já foram expedidos, entendemos que o referido contrato se encontra exaurido, situação que impossibilita esta Casa de tomar a providência prevista no § 1º do artigo 33 da Carta Paulista, ou seja, sustá-lo. Tal dispositivo constitucional dispõe que, “no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.”

Diante do exposto e, após a remessa de ofícios com cópia deste parecer à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, e propomos o arquivamento deste Processo RGL nº 2368, de 2012.

a) Edson Giriboni – Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 15/5/2018.

a) Wellington Moura – Presidente

Davi Zaia – Teonilio Barba – Edmir Chedid – Orlando Bolçone – Wellington Moura – Enio Tatto