# PARECER Nº 825, DE 2018

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL Nº 5656, DE 2017

O Tribunal de Contas do Estado – TCE/SP enviou a esta Assembleia Legislativa, consoante disposição do artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº 709/93, cópia do acórdão referente à dispensa de licitação, ao contrato e ao termo de aditamento celebrados entre a Fundação Butantan e a Sobrosa Mello Construtora Ltda., objetivando a construção do novo vestiário do prédio 41 – Laboratório de Formulação, Envase e Liofilização.

Publicado o v. Acórdão, de fls. 19, constante do Processo TC – 46506/026/13 foi a documentação autuada e remetida à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, para que apreciasse a matéria nos termos do previsto no § 2º do artigo 31 e no artigo 239 do Regimento Interno desta Casa.

Verificamos que o Tribunal de Contas ao analisar o processo julgou irregulares o contrato e o termo de aditamento celebrado entre a Fundação Butantan e a Sobrosa Mello Construtora Ltda.

A Assessoria Técnico-Jurídica – ATJ e a Procuradoria da Fazenda do Estado – PFE, ao analisarem os autos, entenderam que a contratação ocorreu através de modalidade licitatória inadequada, contrariando o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, que não houve pesquisa de preços de mercado, que não existiu planejamento para adequações necessárias ao correto cumprimento da legislação e resoluções aplicadas ao setor, e que a emissão de Ordem de Início de Serviços ocorreu com data que antecede a assinatura do contrato e o ato de ratificação da dispensa de licitação.

A Segunda Câmara, em 13 de junho de 2017, entendendo que a contratação por meio de dispensa de licitação ocorreu em desrespeito ao preconizado na Lei Federal nº 8.666, de 1993, pois a escolha dessa modalidade excepcional de licitação, sob alegação de emergência, se deu por falta de planejamento dos gestores, que a falta de pesquisa de preços de mercado macula a contratação por ferir os princípios da economicidade e da vantajosidade, e que a emissão da Ordem de Início de Serviços com data que antecede tanto a assinatura do contrato, como o ato de ratificação da dispensa, contraria o parágrafo único do artigo 60 da Lei de Licitações, julgou irregulares contratação e o termo de aditamento, aplicando o disposto nos incisos XV e XXVII, do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93.

Decidiu, ainda, aplicar penalidade de multa ao Senhor Jorge Elias Kalil Filho (ex-Diretor Presidente), no valor de 200 (duzentas) UFESPs, com fundamento no artigo 104, II da Lei Complementar 709/93.

Salientamos, conforme certidão de fls. 20, que a decisão proferida pela Segunda Câmara do TCE, que julgou irregulares a contratação e o termo de aditamento, transitou em julgado no dia 21 de julho de 2017.

Apesar da irregularidade, consta na documentação encaminhada pelo TCE, que o contrato foi formalizado em 15 de agosto de 2013, com previsão de finalização das obras em 2 de dezembro de 2013.

Concordamos com a decisão do Tribunal de Contas que, tendo julgado irregulares a contratação e o termo de aditamento, encaminhou o processo a esta Casa, conforme disposto no artigo 33, inciso XIV, da Constituição Estadual. Entretanto, por não caber mais a sustação do contrato, adotamos as medidas dispostas no § 2º, do artigo 239, do Regimento Interno desta Casa.

Diante do exposto, após a remessa de ofícios com cópia deste parecer à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, propomos o arquivamento dos autos do Processo RGL nº 5656, de 2017.

a) Edson Giriboni – Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP e à PGE, com posterior arquivamento dos autos.

Sala das Comissões, em 13/6/2018.

a) Wellington Moura – Presidente

Wellington Moura – Marco Vinholi – Enio Tatto – Edson Giriboni – Orlando Bolçone – Gilmar Gimenes