# PARECER Nº 643, DE 2022

# DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL Nº 13576, DE 2021

Por intermédio do Ofício C.ECR nº 486/21, a Exma.Srª. Silvia Monteiro, Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Estado, enviou a esta Casa de Leis cópia da documentação referente ao contrato celebrado entre a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa e Imprej Engenharia Ltda., objetivando a construção de Centro de Atendimento Socieducativo ao Adolescente - Casa, na Rua Júlio Ribeiro s/nº loteamento Mont Serrat II - Zona B, no Município de Praia Grande, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.

Publicado o Acórdão de fls.12/verso, constante do Processo TC-039734/026/08, que conheceu o Recurso Ordinário interposto e negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão recorrida que julgou irregulares os Termos Aditivos celebrados em 10/06/09, 15/01/10, 03/05/10, 13/08/10, 30/09/10 e 25/11/10, com o acionamento dos incisos XV e XXVII, do artigo 2º, da Lei Complementar estadual nº 709/93, bem como conhecer dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo emitidos em 20/05/11 e 09/08/12 e do Termo de Encerramento de 17/02/14.

Tomando conhecimento da decisão, verificamos que o contrato se encontra exaurido, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências do § 1º, do artigo 33 da Constituição do Estado, restando-nos adotar o previsto no § 2º do artigo 239 de nosso Regimento Interno.

Apenas a título argumentativo, com respeito à possibilidade de sustação de contrato, de se ressaltar a nova orientação preconizada pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Com efeito, eventual decisão nesse sentido deve, além de levar em conta as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, atentar às consequências do ato. Ademais, a decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deve considerar as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

Por fim, impõe-se que, na aplicação de sanções, sejam consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.

Ante o exposto, após a remessa de ofícios à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, anexando cópia deste parecer, propomos o arquivamento dos autos do Processo RGL nº 13576, de 2021.

É o nosso parecer.

a) Estevam Galvão – Relator

APROVADO COMO PARECER O VOTO DO DEPUTADO ESTEVAM GALVÃO, QUE CONCORDA COM A DECISÃO DO TCE E, POR NÃO CABER MAIS A SUSTAÇÃO DO CONTRATO, SOLICITA ENVIO DE OFÍCIO À PGE E AO MP, COM VISTAS AOS EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS COM IRREGULARIDADE, COM POSTERIOR ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Sala da Comissões, em 08/11/2022.

a) Dep. Gilmaci Santos - Presidente

Enio Tatto	Favorável ao voto do relator

Caio França	Favorável ao voto do relator

Adalberto Freitas	Favorável ao voto do relator

Alex de Madureira	Favorável ao voto do relator

Gilmaci Santos	Favorável ao voto do relator

Dirceu Dalben	Favorável ao voto do relator