# PARECER Nº 459, DE 2023

# DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL nº 5, de 2023

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou a esta Assembleia Legislativa, conforme disposição do artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº 709/93, cópia das decisões exaradas nos autos do processo TC- 009041/026/09, na qual julgou irregular o Termo Aditivo e Modificativo nº 819 do contrato celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A.

A documentação foi autuada no Processo RGL 0005/2023 e remetida a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, conforme previsto no caput do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa.

O contrato firmado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A teve a finalidade de Execução de obras e serviços de recuperação da SP-421 - Rodovia José Bassil Dower, do km 0,00 ao km 51,779 e do km 55,770 ao km 88,148, com 84,157 km de extensão, sob jurisdição da Divisão Regional de Assis - DR-7 compreendendo o Lote 3: entroncamento com a SP 270, no km 88,148, com 32,378 km de extensão. E seu Termo Aditivo e Modificativo nº 819 objetivou majorar o valor contratual em R$ 4.725.415,58.

O Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, relator da matéria do TCE, votou pela irregularidade do Termo Aditivo e Modificativo nº 819, em razão de que as alterações nos quantitativos foram resultantes de “falhas/imperfeições no projeto executivo levado a efeito na licitação, evidenciadas pelo alto grau de variação nos quantitativos (acréscimos e supressões nos quantitativos de 42% e 22% respectivamente, compensando-se uns com outros).”. E ainda, entendeu que não foi devidamente justificada a questão relativa à supressão total de serviços que havia sido eleito pela Administração como parcela de maior relevância a ser comprovada por meio de atestados.

Sendo aplicada multa à autoridade que firmou o termo de aditamento, o Sr. Delson José Amador (Ex-Superintendente do DER/SP), no valor de 200 (duzentos) UFESPs.

A Primeira Câmara do TCE/SP, em sessão de 29 de novembro de 2016, acompanhou o voto do relator, julgando o Termo Aditivo Modificativo nº 819, irregular.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, apresentou Recurso Ordinário, na qual foi admitido, porém o recurso não foi provido.

Assim, verificamos que as razões aventadas pelo TCE/SP justificam o julgamento pela irregularidade do Termo Aditivo e Modificativo nº 819, do contrato celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A. Todavia, constatamos que a avença em análise se encontra exaurida, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências do § 2º do artigo 239 de nosso Regimento Interno.

Diante o exposto, após a remessa de ofícios à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, anexando cópia deste parecer, propomos o arquivamento dos autos do Processo RGL nº 0005/2023.

Ricardo França - Relator

APROVADO COMO PARECER O VOTO DO DEPUTADO RICARDO FRANÇA, QUE CONCORDA COM A DECISÃO DO TCE E, UMA VEZ QUE O CONTRATO SE ENCONTRA EXAURIDO, SOLICITA ENVIO DE OFÍCIOS À PGE E AO MP, COM CÓPIA DESTE PARECER, COM VISTAS AOS EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS COM IRREGULARIDADES, COM POSTERIOR ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 30/5/2023.

Gilmaci Santos - Presidente

Alex Madureira	Favorável ao voto do relator

Fabiana Barroso	Favorável ao voto do relator

Luiz Claudio Marcolino	Favorável ao voto do relator

Enio Tatto	Favorável ao voto do relator

Dirceu Dalben	Favorável ao voto do relator

Gilmaci Santos	Favorável ao voto do relator

Daniel Soares	Favorável ao voto do relator

Itamar Borges	Favorável ao voto do relator

Ricardo França	Favorável ao voto do relator

Oseias de Madureira	Favorável ao voto do relator