# PARECER Nº 60, DE 2024

# DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO Nº 22411, de 2023

Por intermédio do Ofício CG.C.DER nº 686/2023, o Exmo. Sr. Antonio Roque Citadini, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, enviou à Assembleia Legislativa, consoante disposição do artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº 709/93, cópia de decisões proferidas no processo TC-035488/026/11-7, publicadas nos Diário Oficial do Estado de 01/04/2017 e 23/05/2023, relativas aos Termos Aditivos do Contrato celebrados em 27-11-12, 22-03-13, 19-08-13, 20-12-13, e 27-03-15, entre o Departamento de Águas e Energia Elétrica e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda., tendo por objeto a execução, pelo regime de empreitada por preços unitários e globais, de obras de controle de inundações em pontos baixos nas Marginais do Rio Tietê - pôlderes das Pontes Aricanduva (margens direita e esquerda) e Vila Maria (margen direita), para conhecimento.

Na qualidade de relatora, passamos a analisar a documentação carreada aos autos, conforme previsto no caput do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa.

Ao fazê-lo, verificamos que o E. Tribunal Pleno, consoante o Acórdão de fls. 23/24, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, acordou preliminarmente, conhecer do Recursos Ordinário interpostos e, quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial, unicamente para cancelar a multa aplicada aos Responsáveis, considerando o transcurso de mais de 12 (doze) anos para a decisão final dos autos.

Diante da documentação encaminhada e da análise efetuada pelo TCE/SP, entendemos que existem, de fato, evidências e argumentos técnicos e jurídicos robustos para sustentar a irregularidade dos atos em questão, diante da descaracterização do local de realização da obras, o que implica a realização de objeto de natureza diversa do inicialmente acordado.

Assim, manifestamos nossa concordância com as decisões tomadas pelo E. Tribunal de Contas, as quais ratificamos.

Por fim, tendo em vista que o contrato não é mais vigente e, portanto, não se aplica suspensão, e de acordo com o disposto no §2º do artigo 239 do Regimento Interno, propomos o arquivamento do Processo nº 22411/2023 e o envio de ofícios à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público, para dar vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades.

Fabiana Bolsonaro - Relatora

APROVADO COMO PARECER O VOTO DA DEPUTADA FABIANA BOLSONARO, QUE CONCORDA COM A DECISÃO DO TCE, PROPÕE A REMESSA DE OFÍCIOS À PGE E AO MPE, COM POSTERIOR ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 6/2/2024.

Gilmaci Santos - Presidente

Fabiana Bolsonaro	Favorável ao voto da relatora

Luiz Claudio Marcolino	Favorável ao voto da relatora

Enio Tatto	Favorável ao voto da relatora

Rafa Zimbaldi	Favorável ao voto da relatora

Gilmaci Santos	Favorável ao voto da relatora

Solange Freitas	Favorável ao voto da relatora

Ricardo França	Favorável ao voto da relatora

Oseias de Madureira	Favorável ao voto da relatora