# PARECER Nº 975, DE 2024

# DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO Nº 3539, DE 2022

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SP) enviou a esta Assembleia Legislativa, consoante disposição do artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº 709/93, cópia das decisões por meio das quais julgou irregulares o pregão eletrônico e os contratos firmados entre a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A (EMAE) e o Consórcio Pinheiros - 14, constituído pelas Empresas ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda. A execução contratual referente ao Lote 2 da avença, até 12/03/2020, também foi julgada irregular.

A documentação remetida pelo Tribunal de Contas foi autuada no Processo RGL nº 3539, de 2022, que foi distribuído à apreciação desta Comissão, nos termos dos artigos 31, §2º, e 239 do Regimento Interno.

A matéria, discutida nos autos do Processo TC - 007504/989/20-3, versa sobre a prestação de serviços de desassoreamento no Canal Pinheiros, em dois lotes. O primeiro - Lote 1 - com volume de desassoreamento de 180.000 m³, foi contemplado pelo Contrato nº ASL/GE/5014/01/2019 e teve o valor de R$13.174.038,44. O prazo fixado foi de 12 (doze) meses. O segundo - Lote 2 - com volume de desassoreamento de 320.000 m³, decorreu do Pregão Eletrônico nº ASL/GE/5014/2019. O contrato resultante, de nº ASL/GE/5014/02/2019, teve o valor de R$18.780.999,98. O prazo fixado foi de 12 (doze) meses.

A relatora da matéria no TCE/SP, Conselheira Cristiana de Castro Moraes votou pela irregularidade do Pregão Eletrônico nº ASL/GE/5014/2019, do Contrato nº ASL/GE/5014/01/2019, e do Contrato nº ASL/GE/5014/02/2019, bem como pela irregularidade da execução contratual referente ao Lote 2 até 12/03/2020. A decisão foi baseada nas seguintes impropriedades:

1- As relações verificadas entre as empresas vencedoras nos dois lotes da licitação sugerem o comprometimento da legitimidade do certame;

2- Houve defasagem de mais de seis meses entre a data-base da planilha de custos unitários utilizada na elaboração do orçamento estimativo e a data de publicação do edital;

3- Alguns itens do orçamento tiveram pesquisa de preços feita com apenas um fornecedor.

4- Atraso no cronograma do Contrato nº ASL/GE/5014/02/2019, referente ao Lote 2, com aplicação de multa à contratada por baixa produtividade

5- Falhas de planejamento da contratada, tendo influenciado na baixa produtividade verificada até o momento.

A Primeira Câmara do TCE/SP seguiu o voto do relator e, em acórdão proferido na sessão de 20 de outubro de 2020, julgou irregulares o Pregão Eletrônico nº ASL/GE/5014/2019, o Contrato nº ASL/GEC/5014/01/2019, o Contrato nº ASL/GE/5014/02/2019, e a Execução Contratual referente ao Lote 2 até 12/03/2020. A decisão transitou em julgado em 14 de julho de 2021.

Da análise dos autos, verificamos que as razões aventadas pelo TCE/SP justificam o julgamento pela irregularidade da licitação e do contrato. Como, todavia, o contrato se encontra exaurido, não é possível à Assembleia Legislativa tomar as providências previstas no § 1º do artigo 33 da Constituição do Estado.

Resta-nos, portanto, recomendar a adoção do disposto no § 2º do artigo 239 do Regimento Interno. Assim, após a remessa de ofícios à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, anexando cópia deste parecer, propomos o arquivamento dos autos do Processo nº 3539, de 2022.

Enio Tatto – Relator

APROVADO COMO PARECER O VOTO DO DEPUTADO ENIO TATTO, QUE CONCORDA COM A DECISÃO DO TCE E, UMA VEZ QUE OS CONTRATOS SE ENCONTRAM EXAURIDOS, SOLICITA ENVIO DE OFÍCIOS À PGE E AO MP, COM CÓPIA DESTE PARECER, COM VISTAS AOS EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS COM IRREGULARIDADES, COM POSTERIOR ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 7/5/2024.

Gilmaci Santos – Presidente

Luiz Claudio Marcolino	Favorável ao voto do relator

Enio Tatto	Favorável ao voto do relator

Gilmaci Santos	Favorável ao voto do relator

Solange Freitas	Favorável ao voto do relator

Ricardo França	Favorável ao voto do relator

Oseias de Madureira	Favorável ao voto do relator