## PARECER Nº 978, DE 2024

## DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO Nº 6305, DE 2022

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SP) enviou a esta Assembleia Legislativa, consoante disposição do artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº 709/93, cópia das decisões por meio das quais julgou irregulares a concorrência, o contrato e os termos aditivos, celebrados entre a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e a empresa ECOPAV - Construção e Pavimentação Ltda.

A documentação remetida pelo Tribunal de Contas foi autuada no Processo nº 6305, de 2022, que foi distribuído à apreciação desta Comissão, nos termos dos artigos 31, §2º, e 239 do Regimento Interno.

A matéria, discutida nos autos do Processo TC - 40515/026/10, versa sobre a execução de obras e serviços de construção da Fase A do Parque Central e da Fase 2 do Parque Esportivo do Carandiru (Parque da Juventude), pelo valor de R$ 5.083.078,02 e com prazo de execução de 150 dias.

O relator da matéria no TCE/SP, Conselheiro Renato Martins Costa, à luz das evidências colhidas pela fiscalização, votou pela irregularidade concorrência, do contrato firmado entre as partes e dos oito aditamentos celebrados, que alteraram planilhas orçamentárias, modificaram o cronograma físico-financeiro e prorrogaram a execução da obra. As bases para o voto foram as diversas impropriedades identificadas no edital de licitação, dentre as quais destacamos:

i. Exigência de visto do CREA/SP das empresas sediadas em outros Estados como condição de habilitação;

ii. Exigência de comprovação de capacidade profissional por meio de Atestado de Responsabilidade Técnica - ART e Certidão de Acervo Técnico - CAT e de que o responsável técnico pertença ao quadro permanente de pessoal da empresa, através de vários documentos, com vedação de contratado na condição de autônomo;

iii. Exigências relativas à qualificação econômico-financeira contrárias às normas legais pertinentes e à jurisprudência do TCE/SP;

iv. Solicitação de certidões negativas de tributos e contribuições federais, sem admissão de certidões positivas com efeito de negativas;

v. Omissão quanto à aplicação da fórmula prevista no artigo 48 da Lei Federal nº 8666/93 para fins de apuração da exequibilidade das propostas;

vi. Inexistência de elaboração de reserva integral dos recursos, em desrespeito ao disposto nos incisos III e IV, do artigo 7º da Lei nº 8666/93 e artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

vii. Aditivos 4º e 6º com mesmo objeto, sem alteração do valor contratual;

viii. Aditivos 4º ao 8º firmados na mesma data.

A Primeira Câmara do TCE/SP seguiu o voto do relator e, em acórdão proferido na sessão de 23 de maio de 2017, julgou irregulares a concorrência, o contrato firmado entre as partes e os oito aditamentos celebrados.

A Procuradoria da Fazenda do Estado interpôs recurso ordinário, no qual defendeu a inexistência de prejuízo ao erário, bem como a competitividade e a economicidade preservadas no processo licitatório, com 5 das 6 licitantes ofertando propostas com valores abaixo do orçamento básico.

O Conselheiro relator, Dimas Ramalho, conheceu do recurso e não o proveu, sob a justificativa de a carência de base de preço confiável para balizar a elaboração do orçamento básico impossibilitava qualquer afirmação no sentido da regularidade dos procedimentos levado a cabo na licitação.

O Tribunal do Pleno, em acórdão proferido na sessão de 17 de novembro de 2021, acompanhou o voto do relator, mantendo o julgamento pela irregularidade. A decisão transitou em julgado em 14 de março de 2022.

Da análise dos autos, verificamos que as razões aventadas pelo TCE/SP justificam o julgamento pela irregularidade da concorrência, do contrato firmado entre as partes e dos oito aditamentos celebrado. Como, todavia, a avença se encontra exaurida, não é possível à Assembleia Legislativa tomar as providências previstas no § 1º do artigo 33 da Constituição do Estado.

Resta-nos, portanto, recomendar a adoção do disposto no § 2º do artigo 239 do Regimento Interno. Assim, após a remessa de ofícios à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, anexando cópia deste parecer, propomos o arquivamento dos autos do Processo nº 6305, de 2022.

Enio Tatto – Relator

APROVADO COMO PARECER O VOTO DO DEPUTADO ENIO TATTO, QUE CONCORDA COM A DECISÃO DO TCE E, UMA VEZ QUE OS CONTRATOS SE ENCONTRAM EXAURIDOS, SOLICITA ENVIO DE OFÍCIOS À PGE E AO MP, COM CÓPIA DESTE PARECER, COM VISTAS AOS EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS COM IRREGULARIDADES, COM POSTERIOR ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 7/5/2024.

Gilmaci Santos – Presidente

Luiz Claudio Marcolino	Favorável ao voto do relator

Enio Tatto	Favorável ao voto do relator

Gilmaci Santos	Favorável ao voto do relator

Solange Freitas	Favorável ao voto do relator

Ricardo França	Favorável ao voto do relator

Oseias de Madureira	Favorável ao voto do relator